常财审〔2025〕结字113号

关于屋顶菜园二期工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的屋顶菜园二期工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

屋顶菜园（二期工程）为常发改投〔2016〕504号批复立项建设内容之一，建设总投资209546万元，其中存量项目投资金额为178046万元，新建项目投资金额31500万元。该工程为市经投集团实施的海绵城市改造（院落及道路）中剩余的最后一批未送审项目，计划投资550万元，一期工程已结算评审（金额138.77万元，常财审〔2020〕结字453号）。二期工程主要建设内容为屋顶菜园种植箱安装及首次蔬菜栽种。由常德市建筑设计院有限责任公司设计，常德市佳顺建设咨询监理有限公司实施监理，湖南经远建筑有限公司施工，工程于2017年1月至2018年7月施工，2020年6月6日完成联合验收。未进行预算评审，未招投标。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025084号结算评审送审单；

2.常德市经海海绵工程技术有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南中正工程建设咨询有限公司《关于常德市海绵城市屋顶菜园二期工程结算审核的报告》（中正咨字〔2025〕年62号）；

4. 湖南省住建厅《关于发布湖南省各市州建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

5. 湖南省住建厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

6. 湖南省住建厅《关于印发《关于增值税条件下计费程序和计费标准的规定》及《关于增值税条件下材料价格发布与使用的规定》的通知(湘建价〔2016〕72号)；

7. 湖南省住建厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》(湘建价〔2016〕160号)；

8. 常德市财政局投资评审中心《关于印发市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一∽三期）的通知》；

9.常德市建设工程造价管理站施工期发布的材料价格及市场询价；

10.现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

屋顶菜园二期工程的工程费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.种植箱材料价偏高、工程量多计，审减15.04万元；

2.土工布材料价偏高、工程量多计，审减4.15万元；

3.种植盒内回填砂、营养土工程量多计，审减6.46万元；

4.二次搬运工程量多计，审减2.02万元；

- 5.初审评审费审增0.39万元。

六、评审结论

该项目送审金额1947495元，第三方审核金额1785384元，评审金额1674722元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月18日

抄送：常德市经海海绵工程技术有限公司

附表

| 屋顶菜园二期结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 工程费 | 1947495 | 1670848 | 276647 | 6.42% |
| 2 | 结算初审费 | 0 | 3874 | -3874 |  |
|  | 合 计 | 1947495 | 1674722 | 272773 | 14.01% |