常财审〔2025〕结字114号

关于快速公交一期拓展工程BRT站台

前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的快速公交一期拓展工程BRT站台前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

常德市快速公交一期拓展工程BRT站台根据市政府关于公交都市创建要求建设，投资总额约3603万，计划安装38座，实际安装33座，剩余5座站台主材移交市城投集团保管，用于今后快速公交站台的维护。

2014年1月8日，一期BRT站台主体工程由常德市西城新区投资建设开发有限公司公开招标，湖南中宇安装工程有限公司中标，中标金额3217.6685万元。项目于2013年12月开工，2014年7月竣工。地下部分设计单位为常德市规划建筑设计院有限责任公司，地上部分由湖南大学设计研究院有限公司并入道路总体设计，常德万鑫建设工程监理有限公司监理。2022年6月30日，完成一期BRT站台主体工程结算评审（评审金额2429.7483万元，常财审〔2022〕结字216号）。

2014年8月，快速公交一期拓展工程智能调度系统建设由常德市公共交通有限责任公司实施公开采购，青岛海信网络科技股份有限公司中标，合同金额为1572万元（含湖南万恒工程项目管理有限公司监理费14.77万元）。2015年7月，经申请审核批复追加变更金额217.9429万元。2015年12月17日，完成快速公交一期拓展工程智能调度系统建设工程结算评审（评审金额1336.16万元，常财审〔2015〕结字369号）。

本次根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审内容，评审主体工程建设发生的前期费，包括监理费、施工图审查费、劳保基金和建设单位管理费等。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025126号结算评审送审单；

2.常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的前期费结算送审预审表及附件资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《快速公交一期拓展工程BRT站台工程前期费结算审核报告》；

4．湖南省物价局省建设厅关于转发国家发改委、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(湘价服〔2007〕76号)

5．湖南省发展和改革委员会《关于重新发布施工图审查服务收费标准的通知》（湘发改价服[2015]861号）；

6．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

7.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》。

三、评审范围

快速公交一期拓展工程BRT站台前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.建设单位管理费多计，审减6.75万元；

2.结算初审费审减0.01万元。

六、评审结论

前期费送审金额1079768元，第三方审核金额273793元（未列入建设单位管理费及劳保基金），评审金额1012163元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月25日

抄送:常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 快速公交一期拓展工程BRT站台前期费 结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 监理费 | 257400 | 257400 | 0 | 按已施工33座计 |
| 2 | 施工图审查费 | 13934 | 13934 | 0 |  |
| 3 | 建设单位管理费 | 242975 | 175482 | 67493 |  |
| 4 | 劳保基金 | 563000 | 563000 | 0 | 票据 |
| 5 | 结算初审费 | 2459 | 2347 | 112 |  |
|  | 合 计 | 1079768 | 1012163 | 67605 | 6.26% |