常财审〔2025〕结字124号

关于白马桥改造工程服务性前期费结算

评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的白马桥改造工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

白马桥改造工程由市发改委常发改投〔2015〕238号文批复立项，总批复金额为3674万元，其中工程费用2948万元，其他费用551万元，预备费175万元。主要施工内容为桥梁及引道改造、桥梁美化亮化、给排水工程、综合管网改造工程及其它附属工程等。由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计，常德市怀德建设监理有限公司监理，湖南常德路桥建设集团有限公司施工，2015年10月开工，2017年9月竣工。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环评费、水保方案编制费、可研费、规划测绘费、设计费、造价咨询费、监理费、施工图审查费、劳保基金及建设单位管理费。

白马桥改造工程主体预算评审金额28398650元（常财审〔2015〕预字770号），（其中工程费27046333元，不可预见费1352317元）；合同金额2676万元，结算评审金额26948929元（常财审〔2021〕结字357号），前期费未预算评审。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025099号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的前期费结算送审预审表及附件资料；

3.湖南中元工程管理有限公司《白马桥前期费结算审核报告》；

4．财政部《关于印发<财政投资评审管理规定>的通知》（财建〔2009〕648号）；

5．国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）；

6．国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格〔2007〕670号）

7．国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

8．湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

9．湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

10．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕第51号）；

11．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》；

12.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

13.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》。

三、评审范围

白马桥改造工程服务性前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1. 环评费多计，审减5.22万元；

2. 水保方案编制费多计，审减1.5万元；

3. 可研报告编制费多计，审减2.27万元；

4. 设计费多计，审减2.9万元；

5. 劳保基金与工程费重复计算，审减45.79万元；

6. 水土保持补偿费为非税票不评审，审减3.05万元；

7. 建设单位管理费多计，审减6.72万元；

8. 第三方机构结算初审付费审增0.6万元。

六、评审结论

服务性前期费送审金额2011952元，第三方审核金额1253615元（未列入劳保基金、水土保持补偿费及建设单位管理费），评审金额1343461元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月18日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 白马桥改造工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 1 | 环评费 | 76857 | 24654 | 52203 |  |
| 2 | 水土保持方案编制 | 75000 | 60000 | 15000 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 56871 | 34122 | 22749 |  |
| 4 | 工程测绘费 | 10706 | 10706 | 0 |  |
| 5 | 工程设计费 | 498000 | 468978 | 29022 |  |
| 6 | 造价咨询费(主体） | 77797 | 77797 | 0 |  |
| 7 | 监理费 | 421385 | 421385 | 0 |  |
| 8 | 施工图审查费 | 37000 | 37000 | 0 |  |
| 9 | 劳保基金 | 457900 | 0 | 457900 | 已在工程费中计算 |
| 10 | 水土保持补偿费 | 30499 | 0 | 30499 | 非税票不评审 |
| 11 | 建设单位管理费 | 269937 | 202763 | 67174 | 结算工程费审减率24.76% |
| 一 | 小 计 | 2011952 | 1337405 | 674547 |  |
| 二 | 结算初审付费 |  | 6056 | -6056 |  |
|  | 合 计 | 2011952 | 1343461 | 668491 | 33.23% |