常财审〔2025〕结字130号

关于长港路（柳叶大道-紫菱路）工程

服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的长港路（柳叶大道-紫菱路）工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

长港路（柳叶大道-紫菱路）新建工程由市发改委常发改投〔2014〕384号文批复立项，总投资估算2997万元。长港路新建工程位于常德市武陵区金银街，南起柳叶大道，北至紫菱路，总长度约705米，属城市支路。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环评费、水保方案编制费、设计费、国土测绘、可研报告编制费、监理费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费及结算初审费。

长港路（柳叶大道-紫菱路）新建工程预算评审金额16996727元（常财审〔2015〕预字96号，不可预见费809368元），结算评审金额12475613元（常财审〔2023〕结字28号）。前期费未预算评审。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025140号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于长港路（柳叶大道-紫菱路）新建工程前期费结算审核的报告》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘》

三、评审范围

长港路（柳叶大道-紫菱路）新建工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环评费多计，审减1.2万元；

2.审图费少计，审增0.48万元；

3.建设单位管理费多计，审减3.94万元；

4.结算初审费多计，审减0.57万元。

六、评审结论

该服务性前期费送审金额798330元，第三方审核金额673574元（未含建设单位管理费），评审金额746063元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年 9月22日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 长港路(柳叶大道-紫菱路)新建工程服务性 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位:元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 790161 | 743583 | 46578 |  |
| 1 | 设计费 | 259000 | 259000 | 0 | 常德市规划建筑设计院 |
| 2 | 国土测绘费 | 13960 | 13960 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
| 3 | 监理费 | 189300 | 189300 | 0 | 常德市智立建设监理咨询有限公司 |
| 4 | 水土保持编制费 | 60000 | 60000 | 0 | 常德市德林水利咨询有限公司 |
| 5 | 环境影响评价报告书编制费 | 51000 | 39000 | 12000 | 河南蓝森环保科技有限公司 |
| 6 | 可研报告编制费 | 32224 | 32224 | 0 | 常德市锐诚投资咨询有限公司 |
| 7 | 造价咨询费 | 54993 | 54993 | 0 | 湖南中正工程建设咨询有限公司 |
| 8 | 审图费 | 4928 | 9712 | -4784 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 |
| 9 | 建设单位管理费 | 124756 | 85394 | 39362 | 以结算审定工程费为基数，审减率31.8%，同比例扣减 |
| 二 | 结算初审费 | 8169 | 2480 | 5689 |  |
|  | 合 计 | 798330 | 746063 | 52267 | 6.55% |