常财审〔2025〕结字131号

关于常德市北部新城7#桥等七个工程桥梁荷载试验检测费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市北部新城7#桥等七个工程桥梁荷载试验检测费结算进行了评审。

一、工程概况

本次评审主要内容为对北部新城4号桥闸、北部新城7号桥、紫月桥、北部新城12号桥、北部新城13号桥、沾天湖栈桥工程、船码头机埠改造等七个工程的桥梁荷载试验检测费实施审核。

北部新城7号桥前期费预算评审金额3247344元（常财审〔2014〕预字629号，其中检测费400000元）；紫月桥前期费评审金额1672403元（常财审〔2017〕预字248号，其中检测费190810元）；北部新城12号桥前期费预算评审金额2595463元（常财审〔2017〕预字359号，其中桥梁检测费200000元）；北部新城13号桥前期费预算评审金额3302151元（常财审〔2017〕预字358号，其中桥梁检测费226473元）；北部新城4号闸桥、沾天湖东岸栈桥及船码头机埠改造等三个工程前期费均未预算送审。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025162号结算评审送审单及附件；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、合同文件等资料；

3.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）；

4.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

5.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

6.其它相关资料。

三、评审范围

北部新城4号桥闸、7号桥、12号桥、13号桥、紫月桥、沾天湖栈桥及船码头机埠改造工程桥梁动静载试验检测费等。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.北部新城4号桥闸检测工程量多计，审减3.2万元；

2.北部新城7号桥检测工程量多计，审减11万元；

3.紫月桥检测工程量多计，审减5.7万元；

4.北部新城12号桥工程量多计，审减11.4万元；

5.北部新城12号桥及13号桥外观检测工程量多计，审减2.4万元；

6.北部新城13号检测工程量多计，审减10.9万元；

7.船码头机埠改造工程工程量多计，审减1.8万元。

六、评审结论

该检测费送审金额2948500元，审定金额2484612元，审减金额463888元，审减率15.733%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月22日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德市北部新城7#桥等七个工程桥梁荷载试验 检测费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 常德北部新城4号闸桥荷载试验 | 297500 |  | 265610 |  | 31890 |  | 湘价服〔2012〕171号、常价服〔2011〕51号、合同约定 |
| 二 | 常德市紫月桥试验检测 | 252700 |  | 195738 |  | 56962 |  |  |
| 三 | 常德北部新城7号桥荷载试验 | 291200 |  | 182000 |  | 109200 |  |  |
| 四 | 常德北部新城12号桥荷载试验 | 296000 |  | 182000 |  | 114000 |  |  |
| 五 | 常德北部新城13号桥荷载试验检测 | 298000 |  | 188435 |  | 109565 |  |  |
| 六 | 常德北部新城12号桥、13号桥外观质量检测 | 124000 |  | 99691 |  | 24309 |  |  |
| 七 | 常德北部新城7号桥、12号桥及13号桥荷载试验检测配合费 | 237000 |  | 237000 |  | 0 |  | 湘价服〔2012〕171号、湖南省城市桥梁设施养护维修消耗量标准、补充说明 |
| 八 | 常德市沾天湖东岸栈桥工程 | 869100 |  | 869100 |  | 0 |  | (1)+(2)+(3) |
| (1) | 引桥荷载试验 | 291800 |  | 291800 |  | 0 |  | 湘价服〔2009〕186号、常价服〔2011〕51号、合同约定 |
| (2) | 主桥荷载试验 | 293900 |  | 293900 |  | 0 |  |  |
| (3) | 人行桥荷载试验 | 283400 |  | 283400 |  | 0 |  | 湘价服〔2012〕171号、常价服〔2011〕51号、合同约定 |
| 九 | 船码头机埠改造工程桥梁荷载试验检测 | 283000 |  | 283000 |  | 0 |  | 湘价服〔2012〕171号、常价服〔2011〕51号、合同约定 |
|  | 合 计 | 2948500 |  | 2484612 |  | 463888 |  |  |