常财审〔2025〕结字133号

关于2024年海绵设施提质改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2024年海绵设施提质改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

项目对太阳大道（柳叶大道-紫缘路）、阳山大道(康桥尚都)段、龙港北路（吉生路-筑基路）的海绵沟及穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道海绵设施进行改造。改造内容：三条道路进行海绵沟改造，穿紫河紫缘桥北端桥下人行通道拆除原有铺装、铺设PC仿石通体砖及塑胶地面、砌筑景观墙、坐凳、花池等。

项目属于2024年江北城区市政设施维修改造项目专项资金实施内容。资金管理科室安排资金159万元。

设计单位常德市建筑设计院有限责任公司，施工单位湖南省德昌建设有限公司，监理单位湖南经投工程咨询有限公司。开工日期2024年11月，竣工日期2024年12月。

预算评审金额1539981元（常财审〔2024〕预字77号，其中工程费1381589元，不可预见费69079元，前期费89313元），采购合同金额1351600元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025091号结算评审送审单及附件；

- 常德市海绵城市建设服务中心报送的采购合同、结算书、竣工资料等；

- 湖南精算堂工程项目管理有限公司常德分公司出具的《关于2024年海绵设施提质改造项目结算审核的报告》（精算堂结审字【2025】第CD05004号（初））；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2024年海绵设施提质改造工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 绿化、电缆、彩绘等工程量多计，审减7.31万元；

- 2. 前期费多计，审减0.31万元；

- 3. 结算初审费漏报，审增0.36万元。

六、评审结论

该项目送审金额1558373元，第三方咨询机构审核结论1492314元，评审金额1485746元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月26日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2024年海绵设施提质改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1472289 | 1399211 |  | 73078 |  |  |
| 二 | 前期费 | 86084 | 82976 |  | 3108 |  |  |
| 1 | 设计费 | 27977 | 26998 |  | 979 |  | 预算金额 |
| 2 | 预算编制费 | 6770 | 6675 |  | 95 |  |  |
| 3 | 监理费 | 24050 | 22673 |  | 1377 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 4 | 采购代理费（含专家评审费） | 14037 | 14037 |  | 0 |  | 支付凭证 |
| 5 | 建设单位管理费 | 13251 | 12593 |  | 658 |  | 工程费的0.9% |
| 三 | 结算初审评审费 | 0 | 3559 |  | 3559 |  |  |
|  | 合 计 | 1558373 | 1485746 |  | 72627 |  | 审减率4.66% |