常财审〔2025〕结字88号

关于常德职业技术学院篮排球场改造工程

结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院篮排球场改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 常德职业技术学院篮排球场改造工程由常发改社﹝2020﹞193号批复立项，批复金额600万元。主要建设内容为对16个篮球场、6个排球场、2个网球场进行改造，改造面积21116m2,主要包括场地铺装、排水沟改造、人行道处理、球架拆除、锁边石安装、排水口改造等。

- 该项目由常德市天城规划建筑设计有限公司设计、湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理、湖南九旗建设有限公司施工。项目于2020年10月10日开工，2022年1月17日竣工。预算评审金额为5984584元（常财审〔2020〕预字153号，其中工程费用5442575元、前期费用269880元、不可预见费272129元），合同金额4925530元。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第202578号结算评审送审单及附件；

- 2．常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

- 3．湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德职业技术学院篮排球场改造工程结算初审的报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2014〕113号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 6．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

- 7．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 8．国家现行标准规范及强制性标准；

- 9．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院篮排球场改造工程的工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．措施费重复计算，审减3.0万元；

- 2．沥青面积多计，审减1.2万元；

- 3．丙烯酸价格多计，审减3.0万元；

- 4．安装工程管井及零星项目工程量多计，审减2.5万元；

- 5．监理费多计，审减1.5万元；

- 6．检测费补报，审增0.3万元。

六、评审结论

该项目送审金额5442908元，第三方咨询机构审核金额5327295元，评审金额5217932元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月9日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院篮排球场改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 5193329 | 4971303 | 222026 | 4.28% |
| 1 | 合同内 | 4925531 | 4341208 | 584323 |  |
| 2 | 合同外 | 267798 | 630095 | -362297 |  |
| 二 | 前期费用 | 249579 | 237667 | 11912 |  |
| 1 | 设计费 | 112412 | 112412 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 2 | 造价咨询费 | 26049 | 26049 | 0 |  |
| 3 | 检测费(赛科) | 5714 | 5597 | 117 |  |
| 4 | 检测费(博联) | 0 | 3380 | -3380 |  |
| 5 | 监理费 | 105404 | 90229 | 15175 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 8962 | -8962 |  |
| 合 计 |  | 5442908 | 5217932 | 224976 | 4.13% |