常财审〔2025〕结字89号

关于常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程结算进行了评审。

一、项目概况

- 常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程主要施工内容包括拆除部分原有墙体，新做砖墙及铝合金玻璃隔断，在原有水磨石地面上铺PVC橡胶地面、减震橡胶地垫，墙面装饰及重新刷漆，天棚石膏板、铝方通吊顶，卫生间改造，定制柜体，配套的安装工程等。

- 该项目由常德市规划建筑设计院有限责任公司设计、常德义阳工程监理有限公司监理、湖南伟祺建设有限公司施工。项目于2023年12月18日开工，2024年3月5日竣工。

- 预算评审金额为1261257元（常财审〔2023〕预字129号，其中工程费用1150534元、前期费用53196元、不可预见费57527元），采购合同金额1143000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第202576号结算评审送审单及附件；

- 2．常德职业技术学院报送的结算书、竣工资料；

- 3．湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程结算评审的报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 6．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 7．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至第四期）修订及补充汇编版》；

- 8． 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9． 国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程的工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．防火门定额高套，审减1.6万元；

- 2．洗脸盆定额高套，审减0.2万元；

- 3．抹灰、铜管等价格高计，审减0.8万元；

六、评审结论

该项目送审金额1211196元，第三方咨询机构审核金额1081327元，评审金额1054979元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月11日

抄送：常德职业技术学院

附表

| 常德职业技术学院职工之家及一站式社区服务改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1158000 | 997305 | 160695 | 13.88% |
| 1 | 合同价 | 1143000 | 1143000 | 0 |  |
| 2 | 合同内增减工程 | -110392 | -235641 | 125249 |  |
| 3 | 装饰合同外工程 | 6476 | 7545 | -1069 | 下浮3% |
| 4 | 签证工程 | 126111 | 87821 | 38290 |  |
| 5 | 扣除安全责任险、 环境保护税 | -7195 | -5420 | -1775 |  |
| 二 | 前期费用 | 53196 | 53196 | 0 |  |
| 1 | 设计费 | 25887 | 25887 | 0 | 常财办发〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 6427 | 6427 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 20882 | 20882 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 4478 | -4478 |  |
| 合 计 |  | 1211196 | 1054979 | 156217 | 12.90% |