常财审〔2025〕结字94号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造

配套基础设施建设PPP项目

芙蓉公园桥西及其他片区新建工程

结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的芙蓉公园桥西及其他片区新建工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目由常德市发展和改革委员会常发改投〔2018〕100号立项。项目批复总投资128871万元，其中工程费用69666万元、其他费用48866万元、预备费3724万元。芙蓉公园桥西及其他片区新建工程属该批复子项工程之一，由杭州园林设计院股份有限公司及常德市沅澧水利水电勘测设计有限责任公司设计，常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司以PPP模式建设，实施机构为常德市住房与城乡建设局。工程位于竹叶路以南，沅安路以北，常丹路以东，桃花源路以西。主要建设内容包括西片区水系土方挖运及回填，抛石挤淤、导流沟、喷射砼护坡、节流围堰、施工便道修筑、施工排水等。西公园内公用建筑及商业建筑工程、道路及铺装工程、景观设施配套工程（包括公共设施及休闲活动设施）、绿化工程、水系连通、桥梁、生态滤池、景观附属工程（给排水、供配电）等。荷叶形人工湿地土石方，新建河堤步道、中心广场、入口台阶、挡土墙、拦水坝，栽植景观绿化、水生植物生态浮床及电气、给排水工程等。智慧谷水系开挖面进行整板固结灌浆，水系底板铺设底板抗冲保护层。桃花源大桥桥底排水管道接驳等。开工时间2020年11月、竣工时间2023年5月。2024年2月2日竣工验收合格。

该工程建安费预算评审总额为225777465元。分别由芙蓉公园桥西片区水系土石方工程（常财审〔2019〕预字452号，预算评审金额26838646元）、芙蓉公园桥西及其他片区工程（常财审〔2021〕预字108号，预算评审金额167516737元）、智慧谷水系防洪补救工程（常财审〔2021〕预字193号、预算评审金额11280695元）、荷叶形人工湿地工程（常财审〔2021〕预字321号、预算评审金额19896524元）、桃花源大桥底排水管道接驳工程（常财审〔2022〕预字220号，预算评审金额244863元）组成。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025011、2025075号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书及其它资料；

- 3. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

芙蓉公园桥西及其他片区新建工程的工程费（含不可预见费）。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

（一）芙蓉公园桥西片区水系土石方工程

- 1. 材料调差期数有误，审减101.43万元；

- 2. 不可预见费基数调整，审减4.69万元；

- 3. 合同约定下浮基数调整，审增4.24万元。

（二）芙蓉公园桥西及其他片区工程

- 1. 土石方工程量少计，审增28.49万元；

- 2. 园路及广场换填工程量多计，审减15.34万元；

- 3. 种植土换填工程量多计，审减16.21万元；

- 4. 铺装工程量多计，审减377.49万元；

- 5. 绿化工程量少计，审增33.40万元；

- 6. 景石工程量少计，审增6.56万元；

- 7. 垃圾桶、坐凳、标识牌布置工程量多计，审减1.65万元；

- 8. 驳岸工程量多计，审减90.46万元；

- 9. 海绵设施工程量多计，审减54.22万元；

- 10. 停车场交通设施工程量多计，审减1.54万元；

- 11. 室外电气工程量多计，审减86.10万元；

- 12. 室外给水工程量多计，审减47.67万元；

- 13. 室外排水工程量多计，审减84.48万元；

- 14. 智能化安装工程量多计，审减40.47万元；

- 15. 高泗路箱涵处倒虹管及配套设备安装工程量多计，审减10.73万元；

- 16. 临时用电工程量多计，审减23.05万元；

- 17. 正式用电工程量多计，审减36.91万元；

- 18. 市政管网接驳措施工程量多计，审减3.26万元；

- 19. 扬尘防治措施费基数调整，审减21.02万元；

- 20. 东公园雕塑漏报，审增24.00万元；

- 21. 人工材料调差数量调整及信息价取定有误，审减14.04万元；

- 22. 预算中的东公园不可预见费下浮漏报，审减23.74万元；

- 23. 不可预见费基数调整，审减64.09万元；

- 24. 合同约定下浮基数调整，审增53.84万元；

- 25. 渣土处置费本次结算暂扣，审减449.76万元。

（三）智慧谷水系防洪补救工程

- 1. 钻孔注浆工程量多计，审减73.21万元；

- 2. 扬尘防治措施费基数调整，审增5.08万元；

- 3. 人工材料调差数量调整及信息价取定有误，审增0.65万元；

- 4. 不可预见费基数调整，审减25.58万元；

- 5. 合同约定下浮基数调整，审增3.72万元。

（四）荷叶形人工湿地工程

- 1. 绿化工程量多计，审减0.93万元;

- 2. 土石方工程量多计，审减58.39万元；

- 3. 安装工程量多计，审减9.26万元；

- 4. 人工材料调差数量调整及信息价取定有误，审减6.03万元；

- 5. 不可预见费基数调整，审减6.30万元

- 6. 合同约定下浮基数调整，审增5.29万元；

- 7. 渣土处置费本次结算暂扣，审减49.49万元。

六、评审结论

该工程送审金额191786632元，审定金额175445064元，审减金额16341568元，审减率8.52%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月22日

抄送：	常德市住房与城乡建设局

常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 芙蓉公园桥西及其他片区新建工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 荷叶形人工湿地 | 19788140 | 18518057 |  | 1270083 | 常财审〔2021〕 预字321号 |
| 1 | 工程费 | 19004659 | 18299794 |  | 704865 |  |
| 2 | 人工、材料调差 | 131549 | 71295 |  | 60254 |  |
| 3 | 不可预见费 | 981555 | 918554 |  | 63000 | 工程费的5% |
| 4 | 合同下浮（4%） | -824506 | -771586 |  | -52920 |  |
| 5 | 渣土处置费 | 494883 | 0 |  | 494883 |  |
| 二 | 桥西及其他片区 | 133718681 | 120559361 |  | 13159320 | 常财审〔2021〕 预字108号 |
| 1 | 工程费 | 125947377 | 117766070 |  | 8181308 |  |
| 2 | 人工、材料调差 | 2212420 | 2071979 |  | 140440 |  |
| 3 | 芙蓉公园桥东片区不可预见费下浮 | 0 | -237393 |  | 237393 |  |
| 4 | 不可预见费 | 6632871 | 5991902 |  | 640969 | 工程费的5% |
| 5 | 合同下浮（4%） | -5571612 | -5033198 |  | -538414 |  |
| 6 | 弃土场渣土处置费 | 4497625 | 0 |  | 4497625 |  |
| 三 | 桥西片区水系土石方 | 26708281 | 25689511 |  | 1018770 | 常财审〔2019〕 预字452号 |
| 1 | 工程费 | 25557067 | 25557067 |  | 0 |  |
| 2 | 人工、材料调差 | 939243 | -75014 |  | 1014257 |  |
| 3 | 不可预见费 | 1324816 | 1277853 |  | 46962 | 工程费的5% |
| 4 | 合同下浮（4%） | -1112845 | -1070396 |  | -42449 |  |
| 四 | 智慧谷水系防洪补救 | 11336461 | 10443066 |  | 893395 | 常财审〔2021〕 预字193号 |
| 1 | 工程费 | 10897243 | 10165120 |  | 732123 |  |
| 2 | 扬尘治理措施费 | 0 | 50826 |  | -50826 |  |
| 3 | 人工、材料调差 | 349246 | 355770 |  | -6524 |  |
| 4 | 不可预见费 | 562324 | 306478 |  | 255846 | 工程费的5% |
| 5 | 合同下浮（4%） | -472353 | -435128 |  | -37225 |  |
| 五 | 桥底排水管道接驳 | 235069 | 235069 |  | 0 | 常财审〔2022〕 预字220号 |
| 1 | 工程费 | 233203 | 233203 |  | 0 |  |
| 2 | 不可预见费 | 11660 | 11660 |  | 0 | 工程费的5% |
| 3 | 合同下浮（4%） | -9795 | -9795 |  | 0 |  |
|  | 合 计 | 191786632 | 175445064 |  | 16341568 | 审减率8.52% |