常财审〔2025〕结字95号

关于人民路东延线（常德大道-太阳大道）前期费结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的人民路东延线（常德大道-太阳大道）前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

人民路东延线（常德大道-沿河大道）由常发改投〔2013〕304号文批复立项，总投资估算21706万元，其中工程费7347万元，征地拆迁费12244万元，其他费用1082万元，预备费1033万元。由于规划调整等原因，实际只施工常德大道-太阳大道段。本次评审前期费主要包括可研编制费、环评费、水保方案编制费、设计费、铁路顶管设计费、一体化泵站设计费、造价咨询费、地形图测绘费、地勘费、一体化泵站地勘费、铁路顶管地勘费、测量费、检测费（省）、检测费（主）、审图费、房屋震损鉴定、消防检测、建设单位管理费。人民路东延线（常德大道-沿河大道）新建工程费预算审定金额73593083元（常财审〔2017〕预字76号），人民路东延线（常德大道-太阳大道）新建污水泵站工程预算审定金额1027308元（常财审〔2020〕预字281号，其中工程费920660元，不可预见费46033元，前期费60625元），人民路东延线（常德大道-沿河大道）新建工程前期费预算审定金额3630475元（常财审〔2018〕预字144号），人民路东延线（常德大道-太阳大道）新建工程结算审定金额45716012元（常财审〔2023〕委结字24号，含污水泵站、监理费）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2023117号结算评审送审单；

2.常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.苍源项目管理有限公司《人民路东延线（常德大道-沿河大道）新建工程前期费结算审核报告》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市《本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用》（常财办法〔2017〕68号）；

6.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2020〕35号）；

7.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》。

三、评审范围

人民路东延线（常德大道-太阳大道）的前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环境影响报告书编制费多计，审减5.49万元；

2.水保方案编制费多计，审减10.79万元；

3.设计费多计，审减12.08万元；

4.地形图测绘费多计，审减0.1万元；

5.地勘费多计，审减5.25万元；

6.地形图测量费多计，审减7.87万元；

7.检测费多计，审减14.67万元；

8.建设单位管理费多计，审减16.5万元；

9.电费多计，审减0.51万元；

10.结算初审费审增0.6万元。

六、评审结论

该项目送审金额3313043元，第三方审核金额2908301元，评审金额2586478元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月22日

抄送:常德市金禹水利投资有限公司

附表

| 人民路东延线（常德大道-沿太阳大道）前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 金额单位：元 |  |  |
| 序号 | 费用类型 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 3124736 | 2397230 | 727506 |  |
| 1 | 可研编制费 | 110424 | 110424 | 0 | 常德市锐诚投资咨询有限公司 |
| 2 | 环境影响报告书编制费 | 136000 | 81084 | 54916 | 常德市双赢环境咨询服务有限公司 |
| 3 | 水保方案编制费 | 194000 | 86069 | 107931 | 湖南德江监理有限公司 |
| 4 | 道路设计费 | 1040839 | 999232 | 41607 | 常德市规划建筑设计院 |
| 5 | 铁路顶管设计费 | 84500 | 5339 | 79161 | 常德市规划建筑设计院 |
| 6 | 一体化泵站设计费 | 20715 | 20715 | 0 | 常德市规划建筑设计院 |
| 7 | 咨询费（预算编制） | 144167 | 144167 | 0 | 湖南智埔建设有限公司 |
| 8 | 测绘费（地形图） | 7423 | 6400 | 1023 | 常德市规划建筑设计院 |
| 9 | 道路地勘费 | 223012 | 176014 | 46998 | 湖南省湘北地质工程勘察院 |
| 10 | 一体化泵站地勘费 | 9203 | 8627 | 576 | 湖南省湘北地质工程勘察院 |
| 11 | 铁路顶管地勘费 | 20300 | 15387 | 4913 | 湖南省湘北地质工程勘察院 |
| 12 | 地形图测量费 | 161600 | 82909 | 78691 | 常德市德禹水文资源技术咨询有限公司 |
| 13 | 检测费（省） | 54753 | 37477 | 17276 | 湖南省建设工程质量检测中心 |
| 14 | 检测费（主） | 289700 | 160303 | 129397 | 湖南博联工程检测有限公司 |
| 15 | 施工图审查 | 32500 | 32500 | 0 | 常德市联合施工图审查有限责任公司 |
| 16 | 房屋震损鉴定 | 50000 | 50000 | 0 | 湖南博联工程检测有限公司 |
| 17 | 消防检测 | 5000 | 5000 | 0 | 湖南博联工程检测有限公司 |
| 18 | 建设单位管理费 | 540600 | 375583 | 165017 |  |
| 二 | 移交前电费 | 53258 | 48199 | 5059 |  |
| 三 | 震损补偿费 | 120103 | 120103 | 0 |  |
| 四 | 泵站租地费 | 14946 | 14946 | 0 | 一次性补偿费替代租赁费 |
| 五 | 结算初审付费 | 0 | 6000 | -6000 | 人民路东延线、青年路东延线罗新沟合同价 |
|  | 合计 | 3313043 | 2586478 | 726565 |  |