常财审〔2025〕结字96号

关于湖南幼儿师范高等专科学校田径运动场

维修改造工程结算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的湖南幼儿师范高等专科学校田径运动场维修改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

该工程建设地点在湖南幼儿师范高等专科学校校内，主要建设内容为铲除原有运动场、室内运动场塑胶跑道面层后重新铺设13mm厚预制橡胶跑道面层、铲除原有草皮重新铺设5cm人造草皮等。

- 该工程由湖南善卷建筑设计有限公司设计、湖南省湘咨工程咨询管理有限公司监理、湖南盛瑞泰建设有限公司施工。2024年8月10日开工，2024年9月8日竣工。

- 预算评审金额为3757461元（常财审〔2024〕预字40号，其中工程费用3482151元、前期费用101202元、不可预见费174108元），采购合同金额3350000元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025053号结算评审送审单及附件；

- 2．湖南幼儿师范高等专科学校报送的结算书、竣工资料；

- 3．龙腾国信工程咨询有限公司出具的《湖南幼儿师范高等专科学校田径运动场维修改造工程结算审核报告》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发〈湖南省房屋改造加固及维修工程消耗量标准〉的通知》(湘建价〔2021〕238号)；

- 7．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局《关于印发<市本级政府采购项目采购代理服务费支出预算编制标准>的通知》（常财办发〔2024〕7号）；

- 10．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 11．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 12．国家现行标准规范及强制性标准；

- 13．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

湖南幼儿师范高等专科学校田径运动场维修改造工程的工程费、前期费及结算初审付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．13mm厚橡胶跑道工程量多计，审减4万元；

- 2．人造草皮基层工程量多计，审减1.7万元；

- 3．垫层、围挡定额高套，审减7.1万元；

- 4．围栏网价格多计，审减0.8万元；

- 5．下浮及零星工程多计，审减9.7万元；

- 6．前期费用及初审付费多计，审减1.1万元；

- 7．橡胶跑道初审工程量漏算，审增4.7万元。

六、评审结论

该工程送审金额3854142元，第三方咨询机构审核金额3815685元，评审金额3618514元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月22日

抄送：湖南幼儿师范高等专科学校

附表

| 湖南幼儿师范高等专科学校田径运动场维修改造工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3752922 | 3511312 | 241610 | 6.44% |
| 1 | 合同内 | 3571913 | 3215571 | 175961 |  |
| 2 | 合同外 |  | 180381 |  | 下浮3.8% |
| 3 | 签证 | 181009 | 115360 | 65649 |  |
| 二 | 前期费用 | 101202 | 101202 | 0 |  |
| 1 | 设计费 | 35351 | 35351 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 19451 | 19451 | 0 |  |
| 3 | 采购代理费 | 15400 | 15400 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 31000 | 31000 | 0 |  |
| 三 | 结算初审付费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 合 计 |  | 3854124 | 3618514 | 235610 | 6.11% |