常财审〔2025〕结字97号

关于皇木关雨水泵站初期雨水临时处理

设施工程前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程是2017年中央环保重点督查项目，属应急工程。经政府批准提前开工，完成建设任务达成建设目标，后续补充完善相关程序。本次评审该工程服务性前期费，主要包括设计费、预算编制费、工程监理费、地质勘察费、工程检测费、建设单位管理费。

皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程结算审定金额32841538元（常财审〔2021〕结字76号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025108号结算评审送审单；

2.常德市金禹能源集团有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南神州造价工程师事务所有限公司《皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程前期费结算审核报告》；

4.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

5.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

6.常德市《本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用》（常财办法〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》。

三、评审范围

皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程前期费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.设计费多计，审减22.9万元；

2.预算编制费多计，审减19.38万元；

3.检测费多计，审减8.29万元；

4.监理费多计，审减17.53万元；

5.建设单位管理费多计，审减9.42万元；

6.结算初审费审增0.96万元。

六、评审结论

该项目送审金额2392105元，第三方审核金额1725665元，评审金额1626356元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月30日

抄送:常德市金禹能源集团有限公司

附表

| 皇木关雨水泵站初期雨水临时处理设施工程前期费 结算汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用类型 | 送审金额 | 评审金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 地质勘察费 | 104480 | 104480 | 0 |  |
| 2 | 设计费 | 768250 | 539226 | 229024 |  |
| 3 | 预算编制费 （智埔） | 105000 | 89967 | 15033 |  |
| 4 | 预算编制费 （中元） | 178800 | 0 | 178800 | 合同终止 |
| 5 | 工程检测费 | 282800 | 199875 | 82925 |  |
| 6 | 工程监理费 | 624360 | 449022 | 175338 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 328415 | 234193 | 94222 |  |
| 8 | 结算初审费 | 0 | 9592 | -9592 |  |
|  | 合 计 | 2392105 | 1626356 | 765749 | 32.01% |