常财审〔2025〕预字45号

关于常德市第六中学新建体艺馆工程前期费

预算评审的报告

常德市财政局科教科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市第六中学新建体艺馆工程前期费预算进行了评审。

- 一、项目概况

常德市第六中学新建体艺馆工程前期费包含可研、环评、地勘、测绘、设计、咨询、监理、检测及建设单位管理费等。

项目由市发改委以常发改社〔2021〕520号、〔2024〕291号批复立项，批复投资额7760万元（其中工程费用4650万元，工程建设其他费用2740万元，预备费370万元）。资金来源为财政投资。

该项目工程费预算评审金额40038913元（详常财审〔2025〕预字2号，其中工程费38872731元、不可预见费1166182元）。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024236号预算评审送审单及附件；

2.湖南中咨工程管理咨询有限公司编制的预算书；

3.财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建〔2016〕504号）；

4.国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知（计价格〔2002〕10号）；

5.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

6.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前服务性费用评审标准的通知》（常财办发〔2020〕35号）。

三、评审范围

常德市第六中学新建体艺馆工程前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.建设单位要求不计入环评报告编制费，审减4.2万元；

2.可研、工程测绘费、设计、咨询、监理和检测费多计，审减22.6万元；

3.代建费按合同计取，审减8.23万元；

4.勘察费按成果文件计算，审增0.57万元；

5.绿建咨询费按常财办发〔2020〕35号计算，审增1.41万元；

6.结算审核费暂按10000元计算，审减4.81万元；

7.人防易地建设费属行政性收费，不计入评审范围，审减14.8万元。

六、评审结论

该项目送审金额3527313元，审定金额3000686元，审减金额526627元，审减率14.93%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年7月2日

抄送：常德市第六中学

附表

| 常德市第六中学新建体艺馆工程前期费 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 环评报告编制费 | 42029 | 0 | 42029 |  |
| 2 | 勘察勘探费 | 217247 | 222936 | -5689 | 按成果文件计算 |
| 3 | 水土保持方案编制费 | 10000 | 10000 | 0 | 常财办发〔2017〕68号文 |
| 4 | 防洪评价报告 | 70000 | 70000 | 0 |  |
| 5 | 可研报告编制费 | 29576 | 27393 | 2183 |  |
| 6 | 工程测绘费 | 55469 | 49647 | 5822 |  |
| 7 | 工程设计费 | 1087891 | 978521 | 109370 |  |
| 8 | 预算编制费 | 128615 | 117001 | 11614 |  |
| 9 | 工程监理费 | 643829 | 581750 | 62079 |  |
| 10 | 工程检测费 | 314812 | 279884 | 34928 |  |
| 11 | 绿色建筑咨询费 | 15860 | 30000 | -14140 | 常财办发〔2020〕35号文 |
| 12 | 代建费 | 705859 | 623554 | 82305 | 按合同实施阶段性代建 |
| 13 | 结算审核费 | 58096 | 10000 | 48096 | 预估 |
| 14 | 人防易地建设费 | 148030 | 0 | 148030 | 行政性费用 |
|  | 合 计 | 3527313 | 3000686 | 526627 | 14.93% |