常财审〔2025〕预字54号

关于主次干道积水点及低洼区雨水边沟

改造项目预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的主次干道积水点及低洼区雨水边沟改造项目预算进行了评审。

- 项目概况

主次干道积水点及低洼区雨水边沟改造项目，由常发改投资〔2025〕27号立项批复，批复总额120万元，主要建设内容为拆换雨水口及排水管等工作内容。设计单位为常德市建筑设计院有限责任公司。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2025年第117号预算评审送审单及附件；

- 湖南精算堂工程项目管理公司常德分公司编制的预算书；

- 常德市海绵城市建设服务中心提供的设计图纸；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 湖南省住房和城乡建设厅《关于发布〈湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）〉的通知》（湘建价〔2022〕146号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

- 湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二0二五年第六期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕7号）及市场询价;

- 常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

主次干道积水点及低洼区雨水边沟改造项目的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 现场踏勘、实测；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 设计费计算式错误，审增1.3万元；

- 联合五篦雨水口子目高套，审减5.5万元。

六、评审结论

该项目送审金额1199270元，审定金额1151717元，审减金额47553元，审减率3.97%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年8月19日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 主次干道积水点及低洼雨水边沟改造项目 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1084510 | 1028946 | 55564 |  |
| 二 | 不可预见费 | 54225 | 51447 | 2778 | 工程费5% |
| 三 | 前期费用 | 60535 | 71324 | -10789 |  |
| 1 | 可研方案编制费 | 5000 | 5000 | 0 | 常财办发 ﹝2020﹞35号 |
| 2 | 工程设计费 | 10000 | 23151 | -13151 | 常财办发 ﹝2017﹞68号 |
| 3 | 造价咨询费 | 5314 | 5042 | 272 |  |
| 4 | 监理费 | 17715 | 16808 | 907 |  |
| 5 | 招标代理费 | 12745 | 12062 | 683 | 常财办发 ﹝2024﹞7号 |
| 6 | 建设单位管理费 | 9761 | 9261 | 500 | 工程费*0.9% |
| 合 计 |  | 1199270 | 1151717 | 47553 | 3.97% |