常财审〔2025〕预字58号

关于沾天湖环道西段补征地块征地拆迁补偿

预算评审的报告

常德市财征局经济建设科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的沾天湖环道西段补征地块征地拆迁补偿预算进行了评审。

一、 工程概况

该项目经常德市人民政府《关于常德市2024年第七批次建设用地项目征收土地预公告》（常政公告〔2024〕4号）、常德市人民政府《关于常德市2024年第七批次建设用地项目拟征收土地补偿安置方案公告》（常政征补告字〔2024〕16号）的批准，征收常德市柳叶湖旅游度假区柳叶湖街道岩子堰社区三组集体土地5.7855亩，其中水田5.388亩、农村道路0.3975亩。项目用地范围内无房屋拆迁。

资金来源为政府投资。

二、 评审依据

1. 常德市财政投资征地拆迁项目2025122号预算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报审的实施情况说明、预算方案、土地权属证明、土地分类面积表、汇总表、公示资料等；

3. 常德市人民政府《关于常德市2024年第七批次建设用地项目征收土地预公告》（常政公告〔2024〕4号）；

4. 常德市人民政府《关于常德市2024年第七批次建设用地项目拟征收土地补偿安置方案公告》（常政征补告字〔2024〕16号）；

5.常德市人民政府《关于调整<常德市集体征地补偿标准>的通知》（常政发〔2024〕3号）；

6.常德市人民政府《关于印发<常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法>的通知》（常政发〔2023〕2号）；

7. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于执行常政发〔2024〕2号文件有关具体问题的通知》；

8. 其他相关文件及现场踏勘了解的情况。

三、 评审范围

包括该项目的土地补偿费、青苗补偿、附属设施补偿费、不可预计费、工作经费等相关费用。

四、 评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、 评审中发现的主要问题与审核情况

1.青苗及设施补偿标准高套及工程量多计，审减8.05万元；

2.工作经费相应扣减，审减0.64万元；

3.不可预计费相应扣减，审减0.40万元。

六、 评审结果

该项目报审金额868585元，审定金额777646元，审减金额90939元，审减率10.47%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月3日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德市沾天湖环道西段补征地块项目征地 拆迁补偿费预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地补偿费 | 794233 | 713754 | 80479 |  |
| 1 | 土地补偿费 | 555024 | 555024 | 0 |  |
| 2 | 青苗及设施补偿费 | 196233 | 115754 | 80479 |  |
| 3 | 附属设施包干补偿费 | 13470 | 13470 |  |  |
| 4 | 集体经济组织设施补偿费 | 8678 | 8678 | 0 |  |
| 5 | 迁坟补偿费 | 17357 | 17357 | 0 |  |
| 6 | 征地误工费 | 3471 | 3471 | 0 |  |
| 二 | 水费排渍费 | 6306 | 6306 | 0 |  |
| 三 | 工作经费 | 28019 | 25202 | 2817 | 3.5% |
| 四 | 不可预计费 | 40027 | 36003 | 4024 | 5% |
| 五 | 小 计 | 868585 | 781265 | 87320 | 10.05% |
| 六 | 审减率超5%扣减工作经费 |  | -3619 | 3619 |  |
|  | 合 计 | 868585 | 777646 | 90939 | 10.47% |