常财审〔2025〕预字61号

关于2025年人行道板及辅道路面改造工程

预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的2025年人行道板及辅道路面改造工程进行了评审。

- 一、工程概况

本项目位于常德市武陵区，工程内容为人民路（碑吉边路口东北角）和龙港路西侧（烟厂一区入口南侧）人行道改造、柳叶大道（紫缘路-常德大道段南侧）辅道路面改造、常德科技职业技术学院南入口两侧人行道配套建设。

项目属于2025年市政设施维修改造项目计划内子项，计划金额119万元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025109号预算评审送审单及附件；

- 2. 常德城发项目咨询管理有限公司的设计图纸；

- 3. 常德市余翔工程信息咨询有限责任公司的预算书；

- 4. 本项目评审报告出具前与工程造价有关的法律法规、规范标准、解释等计价文件；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

2025年人行道板及辅道路面改造工程的工程费及前期费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘、实测；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 人民路路面拆除子目高套，运距多计，花岗岩板价格高计，审减3.21万元；

- 2. 柳叶大道路面铣刨子目低套，审增1.25万元；

- 3. 柳叶大道道路修复工程量多计，审减1.55万元；

- 4. 柳叶大道五防井盖价格低计，审增1.45万元；

- 5. 常德科技职业技术学院南入口两侧人行道拆除、铺装子目高套，审减0.30万元;

- 6. 项目未进行可研、测绘服务，审减0.64万元；

- 7. 地勘费按实计取，审增0.41万元；

- 8. 设计、监理、咨询费等计算基数调整，审减0.35万元；

- 9. 不可预见费计算基数调整，审减0.12万元。

六、评审结论

该项目送审金额1189497元，审定金额1159105元，审减金额30392元，审减率2.56%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月8日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 2025年人行道板及辅道路面改造工程 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1053330 | 1029931 | 23399 |  |
| 1 | 人民路（碑吉边路口东北角）和龙港路西侧（烟厂一区入口南侧）人行道改造项目 | 276888 | 244783 | 32105 |  |
| 2 | 柳叶大道（紫缘路-常德大道段南侧）辅道路面改造项目 | 550590 | 562298 | -11708 |  |
| 3 | 常德科技职业技术学院南入口两侧人行道配套项目 | 225852 | 222850 | 3002 |  |
| 二 | 前期费 | 83501 | 77677 | 5824 |  |
| 1 | 可研编制费 | 5000 | 0 | 5000 | 未实施 |
| 2 | 工程测绘费 | 1369 | 0 | 1369 |  |
| 3 | 勘察勘探费 | 5267 | 9362 | -4095 | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 4 | 工程设计费 | 23605 | 20856 | 2749 |  |
| 5 | 工程监理费 | 17206 | 16824 | 382 |  |
| 6 | 工程造价咨询费 | 5161 | 5047 | 115 |  |
| 7 | 检测费 | 4213 | 4120 | 94 |  |
| 8 | 采购代理费 | 10299 | 10299 | 0 | 常财办发 〔2024〕7号 |
| 9 | 专家评审费 | 1900 | 1900 | 0 |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 9480 | 9269 | 211 | 工程费的0.9% |
| 三 | 不可预见费 | 52666 | 51497 | 1169 | 工程费的5% |
|  | 合 计 | 1189497 | 1159105 | 30392 | 审减率2.56% |