常财审〔2025〕预字62号

关于望月公园防腐木改造工程预算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的望月公园防腐木改造工程预算进行了评审。

- 一、工程概况

- 本工程为望月公园防腐木改造工程。主要施工内容为：拆除公园原防腐木地面及栏杆木扶手，新铺设1000*180*30仿木纹混凝土板，更换栏杆塑木扶手等。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025133号预算评审送审单及附件；

- 2．湖南省天平项目管理有限公司编制的预算书；

- 3．常德市建筑设计院有限责任公司设计的施工图；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2025年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2025〕18号）；

- 7．常德市建设工程造价管理站《关于公布常德市二〇二五年第七期建设工程材料市场综合价的通知》（常建价〔2025〕9号文）；

- 8．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 9．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

望月公园防腐木改造工程的工程费、不可预见费及前期费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．1000*180*30防木纹混凝土板工程量多计及防木纹混凝土板50mm水泥砂浆 1：3接合层子目高套，审减7.52万元；

- 2．塑木扶手主材价格偏高，审减1.11万元；

- 3．前期费用因取费基数调整，审减1.33万元；

- 4．不可预见费按工程费的5%计，审增2.97万元。

六、评审结论

该工程送审金额724913元，审定金额654975元，审减金额69938元，审减率9.65%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年9月8日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 望月公园防腐木改造工程预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 680054 | 593721 | 86333 | 12.7% |
| 二 | 前期费 | 44859 | 31568 | 13291 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 3332 | 2909 | 423 | 常财办发（2017）68号 |
| 2 | 设计费 | 16831 | 14695 | 2136 |  |
| 3 | 监理费 | 9874 | 8621 | 1253 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 6120 | 5343 | 777 | 工程费的0.9% |
| 5 | 采购代理费 | 6801 | 0.00 | 6801 | 采购限额标准以下工程 |
| 6 | 专家评审费 | 1900 | 0.00 | 1900 |  |
| 三 | 不可预见费 | 0 | 29686 | -29686 | 工程费的5% |
|  | 合 计（一+二+三） | 724913 | 654975 | 69938 | 9.65% |