常财审〔2025〕结字137号

关于常德市交通路口人行道护栏工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市交通路口人行道护栏工程结算进行了评审。

一、工程概况

常德市交通路口人行道护栏工程主要工程内容为：在洞庭大道与武陵大道、柳叶大道与芙蓉路交叉口等市城区13处主要路口安装长约4800米护栏。

项目根据2023年市政府第36次常务会议精神实施。

施工单位常德市市政建设有限责任公司，监理单位常德市智立建设监理咨询有限公司。开工日期2023年10月，竣工日期2023年12月。未进行预算评审及政府采购程序。

资金来源从市公安局交警支队罚没收入调控部分中安排。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025137号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市海绵城市建设服务中心报送的施工合同、结算书、竣工资料等；

- 3. 湖南中元工程管理有限公司出具的《关于常德市交通路口城市护栏安装项目工程结算审核的报告》（中元造结审【2025】第07号）；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市交通路口人行道护栏工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 镀锌钢管工程量多计，审减26.14万元；

- 2. 金属面油漆工程量多计，审减0.56万元；

- 3. 贴蓝色反光膜工程量多计、材料单价高计，审减4.28万元；

- 4. 打孔嵌入式底座工程量多计，审减0.28万元；

- 5. 其他取费审减1.17万元；

- 6. 扣施工单位应承担的评审费，审减0.28万元；

- 7. 监理费计费基数多计、系数高计，审减0.73万元；

- 8. 结算评审费漏计，审增0.54万元。

六、评审结论

该项目送审金额1070382元，第三方咨询机构审核结论742905元，评审金额741489元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月9日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 常德市交通路口人行道护栏工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 1051301 | 727036 |  | 324265 |  |  |
| 二 | 扣施工单位应承担的评审费 | 0 | -2824 |  | 2824 |  |  |
| 三 | 前期费 | 19081 | 11830 |  | 7251 |  |  |
| 1 | 监理费 | 19081 | 11830 |  | 7251 |  |  |
| 四 | 结算初审评审费 | 0 | 5447 |  | -5447 |  |  |
|  | 合 计 | 1070382 | 741489 |  | 328893 |  | 审减率30.73% |