常财审〔2025〕结字145号

关于常德市住房公积金管理中心津市管理部技术业务用房装修改造项目

结算评审的报告

常德市财政局综合规划科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市住房公积金管理中心津市管理部技术业务用房装修改造项目结算进行了评审。

一、工程概况

常德市住房公积金管理中心津市管理部技术业务用房装修改造项目，由常管房复〔2024〕2号批复立项，批复金额232.23万元。批复内容为常德市机关事务局购置的津市金嘉桂花城一期1栋203商铺一层及二层进行精装修，装修建筑面积770m2。主要是室内原有墙体拆除、新增轻质隔墙、室内装修、水电安装、消防安装、暖通安装、档案室加固、室外增加踏步、室外局部损坏墙面修复、燃气管道安装等。

该工程由常德市住房公积金管理中心担任建设业主，由湖南骏烨装饰设计工程有限公司施工，常德市建筑设计院有限责任公司设计，湖南新精诚建设项目管理有限公司监理。施工时间2024年11月13日～2025年4月29日。预算评审金额1237664元（常财审〔2024〕预字47号，其中工程费1092919元、不可预见费54021元，前期费90724元），合同金额968000元。建设单位委托湖南筑龙工程项目管理有限公司进行了价款结算审核，审核金额1034749元（湘筑龙（常）审字〔2025〕第094号）。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1.常德市财政投资项目第2025114号结算评审送审单及附件；

2.常德市住房公积金管理中心报送的结算书、竣工资料；

3.湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4.湖南省住房和城乡建设厅《关于发布<湖南省建设工程计价依据动态调整汇编（2022年度第一期）>的通知》（湘建价 〔2022〕146号）；

5.湖南省建设工程造价管理总站《关于发布2024年湖南省建设工程人工费指数的通知》（湘建价建〔2024〕20号）；

6.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

7.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9.湖南筑龙工程项目管理有限公司出具的审核文件（湘筑龙（常）审字〔2025〕第094号）；

10.现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市住房公积金管理中心津市管理部技术业务用房装修改造项目的工程费、前期费、结算审核费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与常德市住房公积金管理中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.安全责任险、环境保护税按发票金额计算，审减0.30万元；

2.墙面、地面、吊顶、门窗、不锈钢栏杆、金属活动式脚手架、外脚手架工程量多计，审减3.95万元；

3.清单外轻钢龙骨硅钙板隔墙、墙面砖、招牌工程量多计，审减2.02万元；

4.安装部分工程量多计，审减4.99万元；

5.采购代理费、监理费多计，审减0.24万元；

6.结算审核费漏计，审增0.34万元。

六、评审结论

该工程送审金额1085623元，第三方咨询机构审核金额1034749元，评审金额973929元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年10月27日

抄送：常德市住房公积金管理中心

附表

| 常德市住房公积金管理中心津市管理部技术 业务用房装修改造项目结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 997556 | 884944 | 112612 |  |
| 1 | 合同内 | 947333 | 854958 | 92375 |  |
| 2 | 合同外 | 50223 | 29986 | 20237 | 下浮11.43% |
| 二 | 前期费 | 88067 | 85629 | 2438 |  |
| 1 | 工程设计费 | 44263 | 44263 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 6105 | 6105 | 0 |  |
| 3 | 采购代理费 | 10680 | 9680 | 1000 |  |
| 4 | 燃气安装费 | 9519 | 9519 | 0 |  |
| 5 | 监理费 | 17500 | 16062 | 1438 |  |
| 三 | 结算审核费 | 0 | 3356 | -3356 |  |
|  | 合 计 | 1085623 | 973929 | 111694 | 审减率10.29% |