常财审〔2025〕结字146号

关于常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路迁改结算评审的报告

常德市政府与社会资本合作中心：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路迁改结算进行了评审。

一、工程概况

常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路迁改工程，主要工程内容为欣荣路的电信、联通、铁通、移动、有线、电力等管线迁改。

欣荣路（沅安路-竹叶路）新建工程由常发改投资〔2020〕519号文批复立项，立项批复总额20812.13万元，其中工程费用9087.29万元。由常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司担任建设业主。主体工程完成了欣荣路（高泗路-竹叶路）段建设，已甩项竣工验收并结算。道路配套迁改工程因主体工程施工范围发生变化而调整，迁改工程由产权单位或产权单位委托的施工单位实施，分别为：中国电信股份有限公司常德分公司、中国联合网络通信有限公司常德分公司、中移铁通有限公司常德分公司、湖南兴业建设有限公司常德分公司、国网湖南省电力有限公司常德供电分公司。施工时间为2020年9月至2022年5月。

该迁改工程预算评审金额为4664204元（分别见常财审〔2020〕预字82-85号、常财审〔2020〕预字141号、常财审〔2021〕预字123号, 其中工程费用4528353元、不可预见费135851元），合同金额4528353元。

资金来源为政府资金。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2025061号结算评审送审单及附件；

2. 常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于机械费调整及有关问题的通知》（湘建价市〔2020〕46号）；

5. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

6. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路迁改工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 电信光缆、光缆接续、光缆测试等工程量多计，审减2.82万元；

2. 联通光缆、光缆接续、光缆测试等工程量多计，审减6.55万元；

3. 铁通光缆工程量多计，审减2.17万元；

4. 移动部分光缆工程量多计，审减51万元；

5. 有线光缆工程量多计，审减47.49万元；

6. 电力迁改扣安全责任险、环境保护税，总价下浮3%，审减1.15万元；

7. 扣建设单位应承担的超审减部分评审付费，审减0.25万元。

六、评审结论

该工程送审金额4316948元，评审金额3202424元，审减金额1114524元，审减率25.81%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月30日

抄送：常德中建五局西城基础设施建设管理有限公司

附表

| 常德市桃花源大桥北端棚户区改造配套基础设施建设PPP项目欣荣路迁改 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单 项 工 程 名 称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 4316948 | 3204969 | 1111979 |  |
| 1 | 电信通信管线迁改 | 235500 | 207258 | 28242 |  |
| 2 | 联通通信管线迁改 | 65571 | 0 | 65571 | 高泗路以南纵向光缆未迁改 |
| 3 | 铁通通信管线迁改 | 665297 | 643635 | 21662 |  |
| 4 | 移动通信管 线迁改 | 1744485 | 1234469 | 510016 |  |
| 5 | 有线电视管线迁改 | 1427533 | 952623 | 474910 |  |
| 6 | 10kV仙河线电力设施迁改 | 178561 | 166984 | 11578 |  |
| 二 | 扣施工单位应承担的评审付费 |  | -2545 | 2545 |  |
|  | 合 计 | 4316948 | 3202424 | 1114524 | 25.81% |