常财审〔2025〕结字149号

关于柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程

结算评审意见书

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程结算进行了评审。

一、项目概况

柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程由常德市发改委以常发改基础[2016]611号文立项批复，主要内容为在柳叶湖湖岸、穿紫河中段（白马湖公园和丁玲公园，不含长港水系河段）、东段（皂果路至柳叶湖船闸）进行疏浚、炸礁及围埝，码头、航标及配套设施工程建设。估算总投资8964.6万元，其中柳叶湖区域4179.72万元，穿紫河中段区域1664.2万元，穿紫河东段区域3120.68万元，资金由建设单位自筹解决。项目由三个建设业主组织实施，分别为金禹水利公司负责柳叶湖、白马湖、丁玲公园施工区域；穿紫河公司负责穿紫河施工区域；海事局负责航标工程。

本次评审内容为金禹水利公司任建设业主，组织实施的柳叶湖、白马湖、丁玲公园航道整治工程，主要建设内容为对柳叶湖水上航线（航深2m）进行清淤疏浚,采用80m3/h绞吸式和4m3铲斗式挖泥船施工，配备20m航标艇，17.5m执法艇各一艘，设置白马湖、丁玲公园2处游船码头。由湖南省航务勘察设计研究院设计，湖南省开源水电建筑工程有限公司施工，湖南金德工程管理有限公司监理。该工程经政府批准于2016年5月提前开工，2016年8月竣工, 2016年10月通航，2020年7月31日经第三方公司出具施工质量鉴定报告后完成竣工验收。预算评审工程费为34068326元（常财审〔2017〕预字249号），中标金额33972989.39元。

资金来源为建设单位自筹解决。

- 二、评审依据

- 1.常德市财政投资工程项目2020759号结算评审送审单及附件；

- 2.常德市金禹水利投资有限公司报送的结算书及相关竣工资料；

- 3.湖南国方工程建设咨询有限公司出具的《常德市柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程结算评审报告》（湘国方咨字[2023]年第138号）；

- 4.本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5.常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 6.现场踏勘了解的情况。

- 三、评审结论

该工程送审金额38016665元，评审金额29351708元，审减8664957元，审减率22.79%。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年10月31日

抄送：常德市金禹能源集团有限公司

附表

| 柳叶湖、穿紫河至丁玲公园航道整治工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 38016665 | 30218798 |  | 7797868 |  |  |
| 1 | 柳叶湖疏浚 | 24630930 | 18799746 |  | 5831184 |  |  |
| 2 | 10#挖槽砼路面破碎 | 51121 | 51121 |  | 0 |  |  |
| 3 | 月亮岛围埝 | 468517 | 468517 |  | 0 |  |  |
| 4 | 执法船 | 4374771 | 3784060 |  | 590711 |  | 含5.7%建安税 |
| 5 | 丁玲公园至白马湖航道疏浚 | 6914963 | 5482767 |  | 1432196 |  |  |
| 6 | 白马湖疏浚 | 464517 | 441597 |  | 22920 |  |  |
| 7 | 枫渡桥电缆及水管拆除与恢复 | 10826 | 10826 |  | 0 |  |  |
| 8 | 合同外游船码头 | 1101021 | 862992 |  | 238029 |  |  |
| 9 | 合同外增加 | 0 | 317172 |  | -317172 |  |  |
| 二 | 扣合同内0.4％工程排污费 | 0 | -118032 |  | 118032 |  |  |
| 三 | 合同外下浮5％ | 0 | -59008 |  | 59008 |  |  |
| 四 | 扣合同内社会保险费 | 0 | -690050 |  | 690050 |  |  |
|  | 合 计 | 38016665 | 29351708 |  | 8664957 |  | 审减率22.79% |