常财审〔2025〕结字150号

关于常德高铁枢纽站站前南北广场项目

前期费（业主部分）结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德高铁枢纽站站前南北广场项目前期费（业主部分）结算进行了评审。

一、项目概况

常德高铁枢纽站站前南北广场建设项目由常发改投〔2020〕23号文批复立项，批复总额183005万元，其中工程建设费用132907万元，工程建设其它费用41383万元，预备费8715万元；该项目由南北广场两部分组成，采用EPC模式建设，EPC中标单位为中铁第四勘察设计院集团有限公司，合同金额暂定15亿元，合同内容包含进站匝道及落客平台工程、北广场工程、南广场工程、地下车库联系通道工程、土方及防护工程等内容，本次评审前期费用包含可研、环评、水保、测绘、监理、检测、监测。

与本次前期费评审相关的工程概预算评审情况：北广场概算评审金额701514060元（常财审〔2021〕概字1号，其中工程费664129646元），南广场概算评审金额534670565元（常财审〔2023〕概字2号，其中工程费490609456元），园林绿化工程预算审定金额13207443元（常财审〔2022〕预字52号，其中工程费12046390元），高铁站路口智能交通管理设施预算审定金额1933310元（常财信审〔2022〕预字60号，其中设备及集成费1871420元），市政道路接口交安设施工程概算审定金额1149230元（常财审〔2023〕概字3号，其中工程费1048999元），新增绿化工程预算审定金额5235257元（常财审〔2023〕预字105号，其中工程费4757098元）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2024068号结算评审送审单及附件；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、合同文件、支付票据等资料；

3.国家测绘局《关于印发<测绘工程产品价格>和<测绘工程产品困难类别细则>的通知》（国测财字〔2002〕3号）；

4.财政部、国家测绘局《关于印发<测绘生产成本费用定额>及有关细则的通知》（财建〔2009〕17号）;

5.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范国土资源系统服务性收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕87号）；

6.湖南省物价局、湖南省财政厅《关于规范交通运输系统技术服务收费有关问题的通知》（湘价服〔2012〕171号）；

7.湖南省物价局《关于进一步规范建设工程质量检测服务收费的通知》（湘价服〔2009〕186号）；

8.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

9.常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》(常财办发〔2017〕68号)；

10.常德市财政局《关于调整和明确市本级政府投资项目部分前期性服务费用评审标准的通知》(常财办发〔2020〕35号)；

11. 常德市水利局《关于市本级政府投资项目水土保持监测、竣工验收技术评估等服务性费用取费标准的建议》；

12.常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第四期）》；

13.其它相关资料。

三、评审范围

常德高铁枢纽站站前南北广场项目前期费（业主部分）。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.环境影响评价费多计，审减1.8万元；

2.可行性研究报告编制费多计，审减3.6万元；

3.地形测绘费多计，审减7.9万元；

4.检测费多计，审减271万元；

5.监理费多计，审减289万元；

6.竣工测量费多计，审减22.1万元；

7.北广场测绘费多计，审减1.4万元；

8.南广场划拨测绘多计，审减1.6万元；

9.视频监控系统监理费与信息化项目一并评审，不纳入本次评审范围，审减2.4万元；

10.财务咨询服务费在建设单位管理费列支，不另计，审减3.8万元；

11.基坑监测费多计，审减47万元；

12.水土保持监测费多计，审减45.1万元。

六、评审结论

该前期费送审金额37451742元，审定金额17951505元，审减金额19500237元，审减率52.07%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月31日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德市高铁枢纽站站前南北广场项目 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 环境影响评估费 | 188000 |  | 169860 |  | 18140 |  | 常财办发〔2017〕68号 |
| 二 | 水土保持方案编制费 | 173000 |  | 172287 |  | 713 |  |  |
| 三 | 可行性研究报告编制费 | 259000 |  | 223473 |  | 35527 |  |  |
| 四 | 原始地形测绘费 | 186500 |  | 107669 |  | 78831 |  | 市财评第四期操作规范、财建〔2009〕17号、原始地形测绘成果文件 |
| 五 | 检测费 | 7744177 |  | 5034205 |  | 2709972 |  |  |
| 1 | 北广场检测费（一标主检） | 4188024 |  | 2468681 |  | 1719343 |  | 湘价服〔2009〕186号、湘价服〔2012〕171号、常财办发[2020]35号、常价服〔2011〕51号、合同约定及公开招标资料 |
| 2 | 北广场检测费（一标抽检） | 526260 |  | 270946 |  | 255314 |  | 湘价服〔2009〕186号、湘价服〔2012〕171号、常财办发[2020]35号、常价服〔2011〕51号、政府通过公开招标方式选取抽检单位 |
| 3 | 南广场检测费(二标主检) | 2386696 |  | 1720016 |  | 666680 |  | 湘价服〔2009〕186号、湘价服〔2012〕171号、常财办发[2020]35号、常价服〔2011〕51号、合同约定及公开招标资料 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 4 | 南广场检测费（二标抽检） | 482640 |  | 449504 |  | 33136 |  | 湘价服〔2009〕186号、湘价服〔2012〕171号、常财办发[2020]35号、常价服〔2011〕51号、政府通过公开招标方式选取抽检单位 |
| 5 | 消防检测 | 75557 |  | 68001 |  | 7556 |  | 根据合同约定 |
| 6 | 室内环境检测 | 85000 |  | 57057 |  | 27943 |  | 湘价服〔2009〕186号、常价服〔2011〕51号及合同约定 |
| 六 | 监理费 | 11404300 |  | 8508860 |  | 2895440 |  | 常财办发〔2017〕68号及招标结果 |
| 七 | 土地规划调整费 | 72000 |  | 64000 |  | 8000 |  | 常财办发〔2017〕68号（附件2第5条） |
| 八 | 竣工测绘费 | 539600 |  | 308236 |  | 231364 |  | 国测财字〔2002〕3号、湘价服〔2012〕87号 、市财评第四期操作规范、常财办发〔2017〕68号 |
| 九 | 国土测绘 | 6320 |  | 6320 |  | 0 |  |  |
| 十 | 测绘（进站道路） | 2767 |  | 2129 |  | 638 |  |  |
| 十一 | 北广场测绘 | 45235 |  | 30509 |  | 14727 |  |  |
| 十二 | 南广场划拨测绘 | 29480 |  | 13058 |  | 16422 |  |  |
| 十三 | 视频监控系统监理合同 | 24580 |  | 0 |  | 24580 |  | 纳入信息化建设成本 |
| 十四 | 咨询服务费 | 38000 |  | 0 |  | 38000 |  | 在建设单位管理费内列支 |
| 十五 | 基坑监测费 | 2285133 |  | 1815334 |  | 469799 |  |  |
| 1 | 北广场基坑监测费 | 875280 |  | 801714 |  | 73566 |  | 国测财字〔2002〕3号、财建〔2009〕17号、合同约定及公开招标资料 |
| 2 | 南广场基坑监测费 | 881853 |  | 772093 |  | 109760 |  | 国测财字〔2002〕3号、财建〔2009〕17号、合同约定及内部比选资料 |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 |  | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 3 | 出站地道南接长监测费 | 528000 |  | 241527 |  | 286473 |  | 国测财字〔2002〕3号、财建〔2009〕17号、合同约定及内部比选资料 |
| 十六 | 旅客出站地道结构鉴定费 | 19200 |  | 13016 |  | 6184 |  | 湘价服〔2012〕171号、常价服〔2011〕51号 |
| 十七 | 水土保持监测及验收费 | 994433 |  | 542680 |  | 451753 |  | 常德市水利局《关于市本级政府投资项目水土保持监测、竣工验收技术评估等服务性费用取费标准的建议 |
| 十八 | 防雷检测费 | 40469 |  | 40469 |  | 0 |  | 按合同约定计取检测费 |
| 十九 | 气象灾害安全论证费 | 350000 |  | 350000 |  | 0 |  | 按合同约定计取论证费 |
| 二十 | 消防控制室值班人员工资 | 549400 |  | 549400 |  | 0 |  | 根据市政府文件精神计取 |
| 二十一 | 建设单位管理费 | 12500149 |  | 0 |  | 12500149 |  | 该项目工程费暂未结算评审，不纳入本次评审范围。 |
| 二十二 | 合 计 | 37451742 |  | 17951505 |  | 19500237 |  | 审减率52.07% |