常财审〔2025〕结字162号

关于太阳大道西段（皂果北路-朗州路）

新建工程服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程由市发改委常发改投〔2013〕342号文批复立项，总投资估算21382.61万元。太阳大道西段工程起于皂果北路，终于朗州路，全长约1810余米，属市政道路工程。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环境影响报告书编制费、可行性研究报告编制费、国土测绘费、设计费、施工图审查费、造价咨询费、监理费、建设单位管理费及结算初审费。

太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程预算评审金额91518764元（常财审〔2016〕预字647号，不可预见费4358036元），前期费预算评审金额4400614元（常财审〔2017〕预字462号）,一标段结算评审金额32178650元（常财审〔2021〕结字56号），二标段结算评审金额63503042元（常财审〔2022〕结字225号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025149号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南永星项目咨询管理有限公司《关于太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程前期费（A类）结算审核的报告》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》

三、评审范围

太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环评费多计，审减1.5万元；

2.可研费多计，审减0.5万元；

3.测绘费多计，审减0.36万元。

六、评审结论

本次前期费送审金额3848200元（第三方咨询机构审核金额），评审金额3824629元，审减23571元，审减率0.61%（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月14日

抄送:常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 太阳大道西段（皂果北路-朗州路）新建工程 服务性前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 3839742 | 3816171 | 23571 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制费 | 86142 | 71142 | 15000 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 120820 | 115849 | 4971 |  |
| 3 | 测绘费 | 202788 | 199188 | 3600 |  |
| 4 | 设计费 | 1325704 | 1325704 | 0 |  |
| 5 | 施工图审查费 | 69403 | 69403 | 0 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 150196 | 150196 | 0 |  |
| 7 | 监理费 | 1116652 | 1116652 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 768037 | 768037 | 0 |  |
| 二 | 第三方结算审核费 | 8458 | 8458 | 0 |  |
|  | 合 计 | 3848200 | 3824629 | 23571 | 0.61% |