常财审〔2025〕结字163号

关于柳叶湖“四站合一”项目园林绿化工程

结算评审的报告

常德市财政局企业科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的柳叶湖“四站合一”项目园林绿化工程结算进行了评审。

一、工程概况

柳叶湖“四站合一”项目由常发改投〔2017〕321号立项批复，常发改投〔2023〕87号调整批复，批复总额11146.64万元，其中工程费7299.2万元、工程其他费用329.41万元，预备费292.43万元，土地费用3225.6万元。本次评审园林绿化工程主要建设内容包括院内栽种金桂、栾树、香樟等乔木，栽植春鹃、红叶石楠、金森女贞等灌木，铺种马尼拉草皮及回填种植土等。

该园林绿化工程由常德市消防救援支队担任建设业主，常德市城发咨询管理有限公司设计，湖南九方项目管理有限公司监理，澧县城头山园林有限公司施工。2024年3月15日开工，2025年4月28日竣工。

- 工程预算评审金额为1342561元（常财审〔2023〕预字127号，其中工程费用1279336元、前期费用24845元、不可预见费38380元），采购合同金额1266500元。湖南信研项目管理有限公司对工程结算价款进行了审核，审核金额为1262874元。

- 资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1．常德市财政投资工程项目第2025138号结算评审送审单及附件；

- 2．常德市消防救援队的结算书、竣工资料；

- 3．湖南信研项目管理有限公司出具的《湖南省常德市消防救援支队关于柳叶湖“四站合一”项目园林绿化工程结算评审报告书》及成果文件；

- 4．湖南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程销项税额税率和材料价格综合税率计费标准的通知》（湘建价〔2019〕47号）；

- 5．湖南省住房和城乡建设厅《关于印发2020<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>的通知》（湘建价〔2020〕56号）；

- 6．常德市财政局《关于规范市本级政府投资项目前期服务性费用评审标准及实行PPP项目前期服务性费用打捆包干政策的通知》（常财办发〔2017〕68号）；

- 7．常德市财政局投资评审中心《市本级政府投资项目评审标准操作规范》；

- 8．常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

- 9．国家现行标准规范及强制性标准；

- 10．现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

柳叶湖“四站合一”项目园林绿化工程的工程费、前期费及结算审核付费。

四、评审程序

- 1．成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

- 2．现场踏勘、实测；

- 3．审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4．将评审结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5．整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1．种植土、春娟、草皮等工程量多计，审减5.6万元；

- 2．盲管、玉龙草等定额高套、价格高计，审减1.1万元；

- 3．银杏和麦冬降标，审减0.9万元；

- 4．零星工程调整及下浮，审减0.6万元；

- 5．前期费造价咨询费、监理费漏报，审增1.8万元；

- 6．结算审核付费，审增0.3万元。

六、评审结论

该工程送审金额1314189元，第三方咨询机构审核金额1262874元，评审金额1257313元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月17日

抄送：常德市消防救援支队

附表

| 柳叶湖“四站合一”项目园林绿化工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 初审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 1314189 | 1262874 | 1231699 | 82490 | 6.28% |
| 1 | 合同内 | 1264479 | 1224679 | 1212438 | 52041 | 下浮0.28% |
| 2 | 合同外 | 49710 | 38195 | 19261 | 30449 | 下浮6% |
| 二 | 前期费用 | 0 | 0 | 18010 | -18010 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 0 | 0 | 6300 | -6300 |  |
| 2 | 监理费 | 0 | 0 | 11710 | 0 |  |
| 三 | 结算审核付费 | 0 | 0 | 2678 | -2678 | 已包含《柳叶湖“四站合一”项目强电接入、自来水接入、燃气管道安装工程》审核付费 |
| 合 计 |  | 1314189 | 1262874 | 1252387 | 61802 | 4.70% |