常财审〔2025〕结字165号

关于沙港污水提升泵站工程服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的沙港污水提升泵站工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

沙港污水提升泵站工程由市发改委常发改投〔2012〕408号文批复立项，总投资估算1117.83万元，其中工程费982.44万元，其他费用135.39万元。沙港污水提升泵站工程包含泵房、基坑支护、泵房内设备、进出水管、室外附属等。本次评审该工程服务性前期费，主要包括国土测绘费、设计费、监理费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费及结算审核费。

沙港污水提升泵站工程预算评审金额10234957元（常财审〔2017〕预字609号，不可预见费455642元，工程费9272309元，劳保基金159475元，前期费497006元），沙港污水泵站区域配套污水管网改造工程预算评审金额4031645元（常财审〔2018〕预字270号，不可预见费366513元），沙港污水提升泵站工程结算评审金额15179536元（常财审〔2020〕结字473号）。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025168号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于沙港泵站工程前期费结算审核的报告》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 6.服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘（2025年）。

三、评审范围

沙港污水提升泵站工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.设计费多计，审减0.26万元；

2.零星工程造价咨询费多计，审减0.12万元；

3.施工图审查费多计，审减0.09万元；

4.建设单位管理费多计，审减3.93万元；

4.结算初审费多计，审减0.1万元。

六、评审结论

该项目送审金额679246元，第三方咨询机构审核金额527451元（未含建设单位管理费），评审金额634227元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年 11月19日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 沙港污水提升泵站服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前期费 | 674343 | 630324 | 44019 |  |
| 1 | 工程测绘费 | 4930 | 4930 | 0 |  |
| 2 | 工程设计费 | 241733 | 239142 | 2591 |  |
| 3 | 监理费 | 232032 | 232032 | 0 |  |
| 4 | 造价咨询费 | 38895 | 38895 | 0 |  |
| 5 | 零星工程造价咨询费 | 1177 | 0 | 1177 | 过程中内审费由建设单位管理费中列支 |
| 6 | 施工图审查费 | 3782 | 2846 | 936 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 151795 | 112480 | 39315 |  |
| 二 | 前期费审核费 | 4902 | 3902 | 1000 |  |
| 合计 |  | 679246 | 634227 | 45019 | 6.63% |