常财审〔2025〕结字172号

关于东风路（新河路—沙港路）新建工程

部分服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的东风路（新河路—沙港路）新建工程部分服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

东风路（新河路—沙港路）新建工程由市发改委常发改投〔2013〕592号文批复立项，估算总投资3739万元，工程费2088万元，征地拆迁费1214万元，其他费用258万元，预备费179万元。东风路位于常德市江北城区，道路呈南北走向，南起沙港路，北止新河路，总长度约832米。工程分两段施工，且实施主体不同，K0+070～K0+350段于2014年7月开工，2016年11月竣工；K0+007～K0+070段及K0+350～K0+864.33段于2015年3月开工，2017年8月竣工。本次评审该工程部分服务性前期费，主要包括全段水土保持方案编制费、设计费、施工图审查费、可行性研究报告编制费、环评报告编制费和国土测绘费，K0+007～K0+070段、K0+350～K0+864.33段监理费、造价咨询费和建设单位管理费。

东风路（新河路—沙港路）新建工程两标段已分别出具预算及结算评审报告。其中K0+070～K0+350段，预算主体工程费4457525元(常财审〔2014〕预字106号)，结算主体工程费4802493元(常财审〔2017〕结字342号)，结算前期费297363元（常财审〔2018〕结字35号）；K0+007～K0+070段及K0+350～K0+864.33段，预算审定金额11748867元（常财审〔2015〕预字464号），结算主体工程费8734584元（常财审〔2022〕结字4号），前期费未结算评审。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025164号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于东风路（新河路—沙港路）新建工程前期费结算审核的报告》；

4.国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5. 国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格〔2002〕125号）；

6．湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服[2009]81号）；

7．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

8．常德市财政局投资评审中心文件《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范》；

9. 常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

10.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》。

三、评审范围

东风路（新河路—沙港路）新建工程部分服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.审图费少计，审增0.27万元；

2.零星造价咨询费多计，审减0.25万元；

3.建设单位管理费多计，审减1.87万元；

4.第三方结算审核费多计，审减0.1万元。

六、评审结论

该服务性前期费送审金额709414元，第三方审核金额622068元（未含建设单位管理费），评审金额689842元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月3日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 东风路（新河路—沙港路）新建工程部分服务性前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 90000 | 90000 | 0 | 全段 |
| 2 | 清绘 | 400 | 400 | 0 |  |
| 3 | 国土测绘 | 22660 | 22660 | 0 |  |
| 4 | 设计费 | 244096 | 244096 | 0 |  |
| 5 | 审图费 | 6176 | 8851 | -2675 |  |
| 6 | 可研报告咨询费 | 30028 | 30028 | 0 |  |
| 7 | 环评报告编制费 | 32400 | 32400 | 0 |  |
| 8 | 零星造价咨询费 | 2479 | 0 | 2479 | 建设单位管理费中列支 |
| 9 | 造价咨询费 | 42618 | 42618 | 0 | K0+007～K0+070段及K0+350～K0+864.33段 |
| 10 | 监理费 | 146619 | 146619 | 0 |  |
| 11 | 建设单位管理费 | 87346 | 68598 | 18748 |  |
| 12 | 第三方结算审核费 | 4592 | 3572 | 1020 |  |
| 合 计 |  | 709414 | 689842 | 19572 | 2.76% |