常财审〔2025〕结字181号

关于常德市北部新城23号桥工程服务性

前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的常德市北部新城23号桥工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

常德市北部新城23号桥工程属于市发改委常发改投〔2013〕515号文批复立项建设内容之一，项目总投资30089万元另包括经九路、经十二路等环湖路（柳叶湖北岸段）建设内容。23号桥梁是柳叶湖环湖大道上的一座景观桥梁，位于北部新城环湖路最东面。采用三孔（19.5m+21m+19.5m）连续实腹式圆弧板拱桥，桥面铺装40mm厚AC-13细粒式沥青混凝土；桥上设置中式风格观景长廊，桥头设置歇山方亭，主桥立面及柱面干挂花岗岩板及装饰线条；桥宽24.3m，全长82.4m。本次评审该工程服务性前期费，主要包括设计费、造价咨询费和施工图审查费。

常德市北部新城23号桥工程预算评审金额24554665元（常财审〔2014〕预字498号，前期费2501978元，不可预见费1050128)。主体工程未结算。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025165号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南永星项目咨询管理有限公司《关于常德市北部新城23号桥工程前期费结算审核的报告》；

4. 国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5．湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

6．湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

7．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

8.常德市金柳置业有限公司《关于有关市政项目施工图审查费按湘价服〔2012〕76号文执行的报告》（常金柳〔2012〕85号)及相关批复；

9.常德市金柳置业有限公司《常德金柳置业有限公司关于批准北部新城桥梁方案设计招标公告的请示》（常金柳〔2011〕223号）及相关批复；

10.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

- 11.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 12.常德市财政局投资评审中心文件《服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘》。

三、评审范围

常德市北部新城23号桥工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.审图费多计，审减1.2万元；

2.防洪影响报告编制费不计，审减12万元；

3.第三方结算审核费多计，审减0.12万元。

六、评审结论

该服务性前期费送审金额923594元，第三方审核金额923594元，评审金额790458元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月4日

抄送:常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 常德市北部新城23号桥工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 设计费 | 697120 | 697120 | 0 |  |
| 2 | 施工图审查费 | 41863 | 29883 | 11980 |  |
| 3 | 工程造价咨询费 | 60455 | 60455 | 0 |  |
| 4 | 防洪影响报告编制费 | 120000 | 0 | 120000 | 主体道路中报审 |
| 5 | 第三方结算审核费 | 4156 | 3000 | 1156 |  |
|  | 合 计 | 923594 | 790458 | 133136 | 14.41% |