常财审〔2025〕结字183号

关于南坪污水提升泵站工程服务性

前期费用结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的南坪污水提升泵站服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

南坪污水提升泵站项目由常发改投〔2012〕409号文批复立项，项目总投资1164.36万元。主要建设内容包括：泵房、变压器室、配电室、控制室休息室及卫生间等。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环境影响评估费、水土保持费、测绘费、设计费、施工图审查费、造价咨询费、监理费及建设单位管理费。

南坪污水提升泵站主体建安工程预算评审金额4149983元（常财审〔2013〕预字500号），基坑支护工程预算评审金额4480613元（常财审〔2015〕预字253号，其中不可预见费130503元），污水进水管基坑支护及附属工程预算评审金额3910900元（常财审〔2016〕预字58号，其中不可预见费186233元）；建安工程费结算评审金额11001134元（常财审〔2022〕结字259号，不含泵站机电设备)。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025167号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司出具《关于南坪污水提升泵站前期费结算审核的报告》；

4.国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》（计价格[2002]125号）；

5. 国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

6.国家发展改革委、建设部《关于印发<建设工程监理与相关服务收费管理规定>的通知》（发改价格[2007]670号）；

7．湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

8湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

9．常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

10.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

- 11.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 12.常德市财政局投资评审中心文件《服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘》。

三、评审范围

南坪污水提升泵站工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环境影响评估费多计，审减0.28万元；

2.建设单位管理费多计，审减2.99万元。

六、评审结论

该服务性前期费第三方审核金额637141元，评审金额604308元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月4日

抄送:常德市城投龙马建设项目有限公司

附表

| 南坪污水提升泵站工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响评估费 | 23329 | 20552 | 2777 |  |
| 2 | 水土保持费 | 70000 | 70000 | 0 |  |
| 3 | 可行性报告编制费 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | 测绘费 | 4100 | 4100 | 0 |  |
| 5 | 设计费 | 191300 | 191300 | 0 |  |
| 6 | 监理费 | 178765 | 178765 | 0 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 53793 | 53793 | 0 |  |
| 8 | 施工图审查费 | 2863 | 2739 | 124 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 110011 | 80099 | 29912 |  |
| 10 | 第三方结算审核费 | 2980 | 2960 | 20 |  |
|  | 合 计 | 637141 | 604308 | 32833 | 5.15% |