常财审〔2025〕结字186号

关于新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根

潭桥）工程服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根潭桥）工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

新河西路（紫菱路-龙港路）由常发改投〔2011〕408号批复立项，新河西路竹根潭桥由常发改投〔2013〕637号批复立项，道路及桥梁项目总投资4413万元。新河西路位于常德市江北城区，道路呈“Γ”型，南起紫菱路，北至龙港路，全线长980m，其中940m为道路，K0+865.735- K0+906.735段为竹根潭桥。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环评费、水保费、测绘费、设计费、造价咨询费、施工图审查费、监理费、防洪影响评价费和建设单位管理费。

新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根潭桥）工程预算评审金额30178728元（常财审〔2017〕预字497号，其中新河西路工程费21579853元、竹根潭桥工程费5254348元、前期费2002817元、不可预见费1341710元）。新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根潭桥）工程结算评审金额28829421元（常财审〔2020〕结字209号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025169号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于新河西路（紫菱路-龙港路）工程前期费结算审核的报告》；

4.国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5.国家计委、国家环境保护总局《关于规范环境影响咨询收费有关问题的通知》(计价格〔2002〕125号)；

6.国家水利部司局函《关于开发建设项目水土保持咨询服务费用计列的指导意见》(保监〔2005〕22号)；

7.国家计委《关于印发建设项目前期工作咨询收费暂行规定的通知》（计价格〔1999〕1283号）；

8.关于转发《国家计委关于印发建设项目前期工作咨询收费斩行规定的通知》的通知(〔2000〕湘价房字第95号)

9.国家发展改革委、建设部《关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

10.湖南省物价局、省建设厅《关于转发国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（湘价服〔2007〕76号）；

11.湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

12.湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

13.常德市财政局关于规范建设项目部分前期费用计费标准的通知（常财办法〔2010〕19号）；

14.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

15.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

- 16.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 17.常德市财政局投资评审中心文件《服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘》。

三、评审范围

新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根潭桥）工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环境影响报告书编制多计，审减1.44万元；

2.建设单位管理费和第三方结算审核费多计，审减4.9万元。

六、评审结论

该服务性前期费送审金额1261040元，第三方审核金额972746元（未含建设单位管理费），评审金额1182582元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月5日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 新河西路（紫菱路-龙港路，含竹根潭桥）工程 服务性前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 新河西路（紫菱路-龙港路） | 365207 | 352187 | 13020 |  |
| 1 | 环境影响报告书编制 | 54059 | 41039 | 13020 | 含评审费 |
| 2 | 水土保持方案编制 | 41832 | 41832 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 263745 | 263745 | 0 |  |
| 4 | 施工图审查费 | 5571 | 5571 | 0 |  |
| 二 | 新河西路竹根潭桥 | 155240 | 138840 | 16400 |  |
| 1 | 环境影响报告表编制 | 21000 | 4600 | 16400 |  |
| 2 | 水土保持方案编制 | 10000 | 10000 | 0 |  |
| 3 | 设计费 | 117777 | 117777 | 0 |  |
| 4 | 施工图审查费 | 6463 | 6463 | 0 |  |
| 三 | 新河西路（紫菱路-龙港路）含竹根潭桥 | 740593 | 691555 | 49038 |  |
| 1 | 测绘费（国土测绘院） | 56100 | 56100 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费 | 77352 | 77352 | 0 |  |
| 3 | 监理费 | 281430 | 281430 | 0 |  |
| 4 | 防洪影响评价费 | 30375 | 30375 | 0 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 288294 | 239544 | 48750 |  |
| 6 | 第三方结算审核费 | 7042 | 6754 | 288 |  |
|  | 合 计 | 1261040 | 1182582 | 78458 | 6.22% |