常财审〔2025〕结字187号

关于武警支队机动中队营房工程服务性

前期费结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武警支队机动中队营房工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

武警支队机动中队营房工程由常财专报〔2016〕172号文批复立项，总投资估算7002.98万元，其中土地费2823.27万元、工程费3600.72万元，其他费用579.17万元。武警支队机动中队营房工程包含营房、攀登训练营、车库、门卫室、院内附属及相关配套工程等。本次评审该工程服务性前期费，主要包括地籍测绘费、设计费、监理费、检测费、勘察费、项目建设管理费及第三方结算审核费。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025172号结算评审送审单；

2.湖南泰达置业有限公司报送的结算书及相关资料；

3.湖南永星项目咨询管理有限公司的结算审核成果文件；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 6.服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘（2025年）；

- 7.常德市财政局投资评审中心《关于常德市武警支队机动中队营房及其它建设项目结算评审的报告 》（常财审〔2019〕结字261号）；

- 8.常德市财政局投资评审中心文件《关于武警常德支队机动中队营房及公寓楼三通一平工程结算评审的报告 》（常财审〔2020〕结字273号）；

- 9.常德市财政局投资评审中心文件《关于武警常德市支队机动中队院内附属及相关配套工程结算评审的报告 》（常财审〔2021〕结字446号）；

- 10.常德市财政局投资评审中心文件《关于武警常德支队机动中队营房附属配套工程结算评审的报告 》（常财审〔2022〕结字6号）。

三、评审范围

武警支队机动中队营房工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.施工图审查费无相关资料，审减0.96万元；

2.设计费多计，审减3.6万元；

3.交易服务费和广告制作费不计入前期费，审减0.92万元；

4.检测费多计，审减1.59万元；

5.勘察费多计，审减1.21万元；

6.监理费多计，审减6.66万元；

7.项目建设管理费多计，审减127.11万元；

8.第三方结算审核费送审未报，审增0.6万元。

六、评审结论

该前期费送审金额2912962元，第三方咨询机构审核金额2691667元，评审金额1498426元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月8日

抄送:湖南泰达置业有限公司

附表

| 武警支队机动中队营房工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 审图费 | 9600 | 0 | 9600 |  |
| 2 | 地籍测绘费 | 2360 | 2320 | 40 |  |
| 3 | 设计费 | 540020 | 504041 | 35979 |  |
| 4 | 交易服务费 | 6086 | 0 | 6086 |  |
| 5 | 广告制作费 | 3087 | 0 | 3087 |  |
| 6 | 检测费 | 164300 | 148401 | 15899 |  |
| 7 | 桩基检测费 | 39704 | 39704 | 0 |  |
| 8 | 勘察费 | 139000 | 126885 | 12116 |  |
| 9 | 监理费 | 279086 | 212446 | 66640 |  |
| 10 | 项目建设管理费 | 1729719 | 458629 | 1271090 |  |
| 11 | 第三方结算审核费 | 0 | 6000 | -6000 |  |
| 合 计 |  | 2912962 | 1498426 | 1414536 | 48.56% |