常财审〔2025〕结字190号

关于龙港北路（常德大道-筑基路）工程

服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的龙港北路（常德大道-筑基路）工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

龙港北路（常德大道-筑基路）工程由市发改委常发改投〔2013〕200号文批复立项，总投资估算5045.47万元，其中工程费3154.02万元，其他费用383.84万元,征地拆迁费1267.35万元，预备费240.26万元。龙港北路（常德大道-筑基路）工程道路长682.087米，宽40米，其中机动车道宽26米，两侧人行道各宽7米，为城市次干道。本次评审该工程服务性前期费，主要包括水保费、国土测绘费、设计费、监理费、造价咨询费、施工图审查费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

龙港北路（常德大道-筑基路）工程预算评审金额18441593元（常财审〔2017〕预字37号，工程费16661148元，劳保基金291570元，不可预见费499834元，前期费989041元），龙港北路（常德大道-筑基路）工程结算评审金额17195724元（常财审〔2020〕结字87号）。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025170号结算评审送审单；

2.常德市城投龙马建设项目管理有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于龙港北路（常德大道-筑基路）工程服务性前期费结算送审预审表》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 6.服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘（2025年）。

三、评审范围

龙港北路（常德大道-筑基路）工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环评费、可研费按报送金额，三方机构不同意，建设单位要求剔除，审减7.25万元；

2.施工图审查费多计，审减1万元；

3.建设单位管理费多计，审减2.76万元；

4.第三方结算审核费多计，审减0.15万元。

六、评审结论

该前期费送审金额941150元，第三方咨询机构审核金额769193元（未含建设单位管理费），评审金额829564元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月15日

抄送:常德市城投龙马建设项目管理有限公司

附表

| 龙港北路（常德大道-筑基路）工程服务性 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 常规费用合计 | 765539 | 683016 | 82523 |  |
| 1 | 环评费 | 42777 | 0 | 42777 | 本次未纳入评审范围 |
| 2 | 水土保持方案编制 | 60000 | 60000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 29750 | 0 | 29750 | 本次未纳入评审范围 |
| 4 | 测量费(国土） | 24500 | 24500 | 0 | 支付票据 |
| 5 | 工程设计费 | 272000 | 272000 | 0 |  |
| 6 | 造价咨询费 | 55986 | 55986 | 0 |  |
| 7 | 监理费 | 260533 | 260533 | 0 |  |
| 8 | 施工图审查费 | 19993 | 9997 | 9996 |  |
| 二 | 建设单位管理费 | 171957 | 144375 | 27582 | 结算工程费审减率16.04% |
| 三 | 小计 | 937496 | 827391 | 110105 |  |
| 四 | 第三方结算审核费 | 3654 | 2173 | 1481 |  |
|  | 合 计 | 941150 | 829564 | 111586 |  |