常财审〔2025〕结字195号

关于尼古桥泵站及生态滤池工程服务性

前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的尼古桥泵站及生态滤池工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

尼古桥泵站和生态滤池建设工程由市发改委常发改投〔2013〕690号文批复立项，总投资估算7507万元。建设规模污水泵站规模为3.5万立方米/天，雨水泵站规模为15立方/秒。主要内容有：管网系统、地下沉淀池、泵站、生态滤池、溢流堰及过水箱涵等，建（构）筑物面积7340平方米。本次评审该工程服务性前期费，主要包括环评费、水保费、可研费、规划测绘费、设计费、施工图审查费、造价咨询费、建筑面积复核费、防雷评估费及第三方结算审核费。

尼古桥泵站及生态滤池建设-顶管工程预算评审金额38246758元(常财审〔2016〕预字678号,其中工程费34807195元，不可预见费1740360元，前期费1699203元）；尼古桥雨水泵站及生态滤池新建工程预算评审金额41846380.48元（常财审〔2017〕预字388号,其中工程费38518609元，不可预见费1925930.45元，前期费1401841.03元）。

结算由市审计局政府投资审计专业处出具，工程费审计金额为51488116.95元（常审投报〔2018〕92号)。

资金来源为单位自筹。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025144号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南永星项目咨询管理有限公司《关于尼古桥泵站及生态滤池建设工程前期费(A类)结算审核的报告》；

4.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服〔2011〕51号）；

5.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 6.服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘（2025年）。

三、评审范围

尼古桥泵站及生态滤池工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.环评费多计，审减0.36万元；

2.可研费多计，审减1.5万元；

3.规划测绘费多计，审减1.78万元；

4.汉诺威水协设计费及设计费进口税费不纳入评审范围，剔减500.87万元；

5.泵站、生态滤池为整体项目，不应拆分计算设计费，审减8.09万元；

6.调蓄池改造部分不属于本项目建设内容，设计费审减2.25万元；

7.顶管部分设计费按合同优惠率，审减0.14万元；

8.绿化补偿费、白蚁预防费、人防易地建设费属于行政性费用，剔减98.09万元；

9.第三方结算审核费多计，审减0.51万元。

六、评审结论

该项目送审金额7263639元，第三方咨询机构审核金额7254628元，评审金额1118039元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月17日

抄送:常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 尼古桥泵站及生态滤池工程服务性 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 前期费 | 7246559 | 1115039 | 6131520 |  |
| 1 | 环境影响报告表编制费及评审费 | 29700 | 26097 | 3603 |  |
| 2 | 水土保持方案编制 | 90000 | 90000 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 65000 | 49956 | 15044 |  |
| 4 | 规划测绘费 | 56668 | 38867 | 17801 |  |
| 5 | 设计费(汉诺威水协) | 4560000 | 0 | 4560000 | 本次未纳入评审范围 |
| 6 | 设计费(昊译进出口公司（税费） | 448708 | 0 | 448708 |  |
| 7 | 设计费(泵站) | 280000 | 369109 | 80891 |  |
| 8 | 设计费(生态滤池) | 170000 |  |  |  |
| 9 | 设计费(调蓄池改造) | 22500 | 0 | 22500 | 不属于为本项目发生费用 |
| 10 | 设计费(顶管) | 295000 | 293561 | 1439 |  |
| 11 | 审图费(顶管) | 30000 | 30000 | 0 |  |
| 12 | 施工图审查费(泵站及生态滤池) | 20333 | 20333 | 0 |  |
| 13 | 造价咨询费(泵站及生态滤池) | 100415 | 100415 | 0 |  |
| 14 | 造价咨询费(顶管工程) | 92751 | 92751 | 0 |  |
| 15 | 造价咨询费(零星项目) | 600 | 0 | 600 | 无成果审减 |
| 16 | 绿化补偿费 | 951600 | 0 | 951600 | 不属于评审范围 |
| 17 | 白蚁预防费 | 483 | 0 | 483 |  |
| 18 | 人防易地建设费 | 28851 | 0 | 28851 |  |
| 19 | 建筑面积复核 | 300 | 300 | 0 |  |
| 20 | 防雷评估费 | 3650 | 3650 | 0 |  |
| 二 | 第三方结算审核费 | 8069 | 3000 | 5069 |  |
|  | 合计 | 7254628 | 1118039 | 6136589 |  |