常财审〔2025〕结字196号

关于桃花源机场站前广场工程服务性

前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的桃花源机场站前广场工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

为满足我省湘北地区对民航发展的需求，促进该地区经济社会又好又快发展，湖南省发改委以湘发改交能[2009]395号文，批复同意常德桃花源机场扩建工程建设。站前广场为该批复建设内容之一，主要包括站前广场道路工程、园林景观、围界、绿化、停车场及照明弱电、综合管网工程等。由常德市西城新区投资建设开发有限责任公司任建设业主。常德市中房建筑工程公司施工。

桃花源机场站前广场工程预算评审金额34941172.99元（常财审〔2014〕预字491号，不可预见费1663865.38元）。结算由常德市审计局政府投资审计专业处实施审计，审计报告金额35279881元（常审投报〔2017〕15号）。

本次评审该工程服务性前期费，主要包括设计费、造价咨询费、施工图审查费、监理费和建设单位管理费。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025163号结算评审送审单；

2.常德市西城新区投资建设开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.常德城发项目咨询管理有限公司《关于站前广场前期费结算审核的报告》；

4.国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5.国家发展改革委、建设部《关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

6.湖南省物价局、省建设厅《关于转发国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（湘价服〔2007〕76号）；

7.湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

8.湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

9.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

10.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

- 11.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 12.常德市财政局投资评审中心文件《服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘》。

三、评审范围

桃花源机场站前广场工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与评审情况

1.设计费编制多计，审减7.48万元；

2.建设单位管理费和第三方结算审核费多计，审减10.43万元。

六、评审结论

该服务性前期费送审金额1320890元，第三方审核金额968091元（未含建设单位管理费），评审金额1141794元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月17日

抄送:常德市西城新区投资建设开发有限公司

附表

| 桃花源机场站前广场工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 设计费 | 400000 | 325156 | 74844 |  |
| 2 | 施工图审查费 | 17975 | 17975 | 0 |  |
| 3 | 造价咨询费 | 90882 | 90882 | 0 |  |
| 4 | 监理费 | 456000 | 456000 | 0 |  |
| 5 | 建设单位管理费 | 352799 | 248617 | 104182 |  |
| 6 | 第三方结算审核费 | 3234 | 3164 | 70 |  |
|  | 合 计 | 1320890 | 1141794 | 179096 | 13.56% |