常财审〔2025〕结字207号

关于碑吉边路（洞庭大道-人民路）杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的碑吉边路（洞庭大道-人民路）杆转工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

碑吉边路建设项目由市发改委常发改投〔2011〕375号批复立项，立项批复总额15270万元，其中工程费用6041万元，其他费8502万元，预备费727万元。

该杆转工程为其附属配套工程，主要内容有：电信、移动、国防光缆、铁通、有线、给水、燃气、路灯、移动机房搬迁、国防光缆抢修（人民路口）、通信杆线搬迁等11个管线迁改子项。由常德市穿紫河建设开发有限公司担任建设业主，由产权单位或产权单位委托的施工单位实施，分别为：中国电信股份有限公司常德分公司、常德鸿兴通信工程有限公司、湖南省国防动员三级指挥网维护中心常德维护站、湖南润建安通信有限公司、常德市沃特市政工程总公司、中国铁通集团公司常德分公司、常德中石油昆仑燃气有限公司、常德市路灯维护管理处、常德市聚鑫建筑安装工程有限公司、湖南有线常德网络有限公司。施工时间约为2017年8月至2017年9月。

该迁改工程无预算，合同金额9320238元。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2022504号结算评审送审单及附件；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南建衡达工程咨询有限公司出具的《碑吉边路（洞庭大道-人民路）杆转工程结算审核的报告》（【价】建衡达-〔2024〕H021号）；

4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

5. 现场踏勘了解情况。

三、评审范围

碑吉边路（洞庭大道-人民路）杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

基站搬迁：

- 1.基站GSM900网络无线设备工程量多计，审减10.52万元；

- 2.基站GSM1800网络无线设备工程量多计，审减7.53万元；

- 3.基站TD网络无线设备设备工程量多计，审减3.92万元；

- 4.基站铁塔安装费及主材费少计，审增4.85万元；

5.桩机进出场费多计,审减0.34万元；

6.光缆工程量多计，审减17.09万元；

7.总价下浮3%，审减7.09万元。

移动管线迁改：

- 1. 光缆、光缆接续、光缆测试验工程量多计，审减12.18万元；

- 2. 总价下浮3%，审减0.66万元。

六、评审结论

本次评审部分，送审金额3479545元，第三方咨询机构审核金额3086677元，评审金额2500290元。（详见附表）

常德市财政局投资评审中心

2025年12月26日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 碑吉边路（洞庭大道-人民路）杆转工程结算 评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 单项工程名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3479545 | 2507734 | 971811 | 审减率33.3% |
| 1 | 移动通信管线迁改工程 | 368700 | 213562 | 155138 |  |
| 2 | 移动基站迁改工程 | 3110845 | 2294172 | 816673 |  |
| 二 | 扣施工单位应承担的超审减部分评审付费 |  | -9444 | 9444 |  |
| 三 | 第三方结算审核费 |  | 2000 | -2000 | 合同价 |
|  | 合 计 | 3479545 | 2500290 | 979255 |  |