常财审〔2025〕结字211号

关于武陵大道等6处人行道板改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的武陵大道等6处人行道板改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

本工程包含武陵大道鸿鑫城市花园段、丹阳路（柳叶大道—洞庭大道段）、保靖路（紫缘路—常德大道段）、康桥路（与蓝湾路交汇处西南角）、长庚路（沅安路－高泗路）、紫菱路与荷花路交会处东北角6个子项。主要施工内容为破除原有破损人行道板及其砼基层、麻石花岗岩树池、花岗岩立石并恢复等。

根据城建计划2023年江北城区市政设施维修改造项目建设，批复总额386万元（含6个子项）。

设计单位常德市规划建筑设计院有限责任公司，施工单位湖南振源工程建设有限公司，监理单位常德市智立建设监理咨询有限公司。开工日期2023年10月，竣工日期2023年12月。预算评审金额3550783元（常财审〔2023〕预字82号，其中工程费3212324元，不可预见费160616元，前期费177843元）。政府采购合同金额3196244.97元

二、评审依据

- 常德市财政投资工程项目第2024119号结算评审送审单及附件；

- 常德市海绵城市建设服务中心报送的施工合同、结算书、竣工资料等；

- 湖南精算堂工程项目管理有限公司出具的《关于2023年江北城区市政设施维修改造项目（武陵大道等6处人行道板改造）结算审核的报告》（精算堂结审字【2025】第CD10003号（初））；

- 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

武陵大道等6处人行道板改造工程的工程费及前期费。

四、评审程序

- 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 现场踏勘；

- 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 排水井盖、PVC-U排水管价格高计，审减2.48万元；

- 合同外铺装清单砂垫层与水泥砂浆结合层重复计取，审减0.74万元；

六、评审结论

该项目送审金额3562350元，第三方咨询机构审核结论3201037元，评审金额3168814元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月26日

抄送：常德市海绵城市建设服务中心

附表

| 武陵大道等6处人行道板改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费 | 3347903 | 2961443 |  | 386460 |  |  |
| 二 | 前期费 | 214447 | 198672 |  | 15775 |  |  |
| 1 | 设计费 | 62136 | 62136 |  | 0 |  |  |
| 2 | 预算编制费 | 16405 | 15740 |  | 665 |  |  |
| 3 | 监理费 | 54688 | 48375 |  | 6313 |  |  |
| 4 | 工程检测费 | 13392 | 6773 |  | 6619 |  |  |
| 5 | 前期现场钻芯取样检测费 | 5733 | 5733 |  | 0 |  |  |
| 6 | 政府采购代理费 | 31962 | 33262 |  | -1300 |  | 支付凭证 |
| 7 | 建设单位管理费 | 30131 | 26653 |  | 3478 |  | 工程费的9‰ |
| 三 | 第三方结算审核费 | 0 | 8699 |  | -8699 |  |  |
|  | 合 计 | 3562350 | 3168814 |  | 393536 |  | 审减率11.05% |