常财审〔2025〕结字217号

关于复基路（紫缘路-环湖路）工程服务性前期费结算评审的报告

常德市融资核算中心：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的复基路（紫缘路-环湖路）工程服务性前期费结算进行了评审。

- 一、工程概况

复基路（紫缘路-环湖路）工程由市发改委常发改投﹝2011﹞196号立项批复，项目总投资9628万元。项目位于常德市柳叶湖管理区，北起紫缘路，南至环湖路，道路全921.801m，路幅宽30m，为城市次干路。K0+918.19处为一规划水系，设计一座净跨径20m的钢筋砼空腹式无铰拱桥，全长41.8 m。该项目于2011年已完成测量、勘察、设计、审图及预算编制工程，因规划调整，于2012年暂停，2017年根据市政府统一安排，启动该项目建设。本次评审该工程服务性前期费，主要包括可研评审费、测绘费、设计费、造价咨询费、施工图审查费、监理费和建设单位管理费。

复基路（紫缘路—环湖路）工程预算评审金额45444766元（常财审〔2017〕预字478号，其中工程费40767367元，不可预见费2038368元，前期费2639031元）。主体工程结算评审金额41523744元（常财审〔2022〕结字26号）。

资金来源为政府投资。

- 二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025153号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3.湖南永星项目咨询管理有限公司《关于复基路（紫缘路—环湖路）新建工程前期费（A类）结算审核的报告》；

4.国家计委、建设部《关于发布<工程勘察设计收费管理规定>的通知》（计价格〔2002〕10号）；

5.国家发展改革委、建设部《关于印发＜建设工程监理与相关服务收费管理规定＞的通知》（发改价格〔2007〕670号）；

6.湖南省物价局、省建设厅《关于转发国家发改委、建设部建设工程监理与相关服务收费管理规定的通知》（湘价服〔2007〕76号）；

7.湖南省物价局《关于印发<湖南省建设工程造价咨询服务收费管理办法>的通知》（湘价服〔2009〕81号）；

8.湖南省物价局《关于进一步规范施工图审查服务收费的通知》（湘价服〔2012〕76号）；

9.常德市物价局、常德市财政局《关于降低市本级政府投资项目部分报建服务费标准的通知》（常价服2011第51号）；

10.常德市财政局投资评审中心《前期费结算评审相关问题会商备忘（2023-1）》；

- 11.常德市财政局投资评审中心《服务性前期费结算评审相关问题会商备忘（20250729）》；

- 12.常德市财政局投资评审中心文件《服务性前期费结算评审相关问题第二次会商备忘》。

三、评审范围

复基路（紫缘路-环湖路）工程服务性前期费。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，拟订评审计划；

2.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3.将评审结果与建设单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审结论

该服务性前期费送审金额1921728元，第三方审核金额1921728元，评审金额1921728元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月30日

抄送:常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 复基路（紫缘路-环湖路）工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 费用名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 1 | 可行性研究报告评审费 | 20000 | 20000 | 0 | 票据 |
| 2 | 测绘费 | 26640 | 26640 | 0 | 办划拨证 |
|  |  | 7200 | 7200 | 0 | 地籍测绘 |
| 3 | 设计费 | 149000 | 149000 | 0 | 2011年合同 |
|  |  | 580000 | 580000 | 0 | 2017年合同 |
| 4 | 施工图审查费 | 5900 | 5900 | 0 | 2011年合同 |
|  |  | 43184 | 43184 | 0 | 2017年合同 |
| 5 | 造价咨询费 | 41612 | 41612 | 0 | 2011年编制费 |
|  |  | 127612 | 127612 | 0 | 2017年编制费 |
| 6 | 监理费 | 497857 | 497857 | 0 |  |
| 7 | 建设单位管理费 | 415237 | 415237 | 0 |  |
| 8 | 第三方结算审核费 | 7486 | 7486 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1921728 | 1921728 | 0 |  |