常财审〔2025〕结字219号

关于高专路杆转工程结算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科：

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的高专路杆转工程结算进行了评审。

- 一、工程概况

高专路(绿岛路-常德大道）建设项目由常发改投资〔2011〕313号文立项，批复总额12232万元，其中工程费用5143万元，征地拆迁费6124万元、其他费用383万元。迁改工程为立项批复的建设配套内容，因道路建设需要对建设范围内原给水管网、有线电视网络、中信通信、移动通信进行迁改。

给水管网迁改由常德市沃特市政工程总公司施工，合同金额为1220879元；有线电视迁改由湖南有线常德网络有限公司施工，合同金额为212571.57元；中信管线迁改由湖南天兆工程建设有限公司施工，合同金额为228424.49元；移动通信迁改由湖南润建安通信有限公司施工，合同金额为259089.77元。开工日期2015年1月，竣工日期2015年5月。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2022529号结算评审送审单；

2. 常德市海绵城市建设投资开发有限公司报送的结算书、竣工资料；

3. 湖南清华工程管理有限公司出具的报告及结算审核成果文件；

4. 湖南省建设工程造价管理总站《关于印发2014版<湖南省建设工程计价办法>及<湖南省建设工程消耗量标准>解释汇编（一）的通知》（湘建价〔2016〕8号）；

5.湖南省住房和建设厅《关于发布2014年湖南省建设工程人工工资单价的通知》（湘建价〔2014〕112号）；

6.湖南省住房和建设厅《关于调整补充增值税条件下建设工程计价依据的通知》（湘建价〔2016〕160号）；

7. 常德市财政局投资评审中心《市本级政府性建设项目评审（审计）标准操作规范（第一至四期）修订及补充汇编版》；

8. 常德市建设工程造价管理站发布的施工同期材料价格及市场询价；

9. 现行有关标准图集及强制性规范要求；

10. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

高专路杆转工程费。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

2. 现场踏勘；

3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1. 给水管道迁改工程量多计、部分主材价格偏高及总价下浮3%等，审减36.99万元；

2. 有线电视光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减19.27万元；

3. 中信通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减4.04万元；

4. 路灯工程无合同，无结算书等相关资料扣减，审减0.5万元；

5. 移动通信光缆工程量多计、主材价格偏高及总价下浮3%等，审减5.57万元；

6. 国防光缆无合同，无结算书等相关资料扣减，审减1.7万元；

7. 超审减扣施工单位承担的评审费，审减0.78万元；

- 8. 第三方结算审核费结算未报送，审增0.3万元。

六、评审结论

该工程送审金额1896978元，第三方咨询机构审核金额1466047元，评审金额1211447元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月30日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 高专路杆转工程结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 工程费 | 1896978 | 1216209 | 680769 | 36% |
| 1 | 给水管道迁改 | 1119081 | 749171 | 369910 |  |
| 2 | 有线网络迁改 | 268159 | 75445 | 192715 |  |
| 3 | 中信管线迁改 | 228516 | 188089 | 40428 |  |
| 4 | 路灯管线迁改 | 5000 | 0 | 5000 | 无合同未计 |
| 5 | 移动光缆迁改 | 259209 | 203505 | 55704 |  |
| 6 | 国防光缆迁改 | 17013 | 0 | 17013 | 无合同未计 |
| 二 | 超审减扣施工单位承担的评审费 | 0 | -7762 | 7762 |  |
| 三 | 第三方机构结算审核费 | 0 | 3000 | -3000 |  |
|  | 合计 | 1896978 | 1211447 | 685532 | 36.14% |