常财审〔2025〕结字224号

关于皇经路东段（连城路-三闾南路）征地拆迁

补偿费结算评审的报告

常德市融资核算中心:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你中心委托的皇经路东段（连城路-三闾南路）征地拆迁补偿费结算进行了评审。

一、项目概况

该项目经湖南省人民政府农用地转用土地征收审批单（〔2013〕政国土字第1620号）、常德市人民政府征收土地公告（常政征土告字〔2011〕42号）文批准，征收东郊乡唐家溶社区、皇经阁社区集体土地29.5845亩，项目征地范围内拆迁房屋9户，无安置资格。2011年8月4日我中心出具了《关于皇经路（红旗路-连城路）征地补偿预算审核的结论》（常财审〔2011〕预字第220号），本次内容为该项目结算评审。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资工程项目第2025111号结算评审送审单；

2.常德市海绵城市建设投资开发有限公司提供的结算方案、补偿通知书、补偿清交单、付款凭证等；

3.湖南省人民政府办公厅《关于发布〈湖南省征地年产值标准〉的通知》(湘政办发〔2005〕47号);

4.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地拆迁管理办法〉的通知》（常政发〔2002〕20号）；

5.常德市人民政府《关于印发〈常德市征地房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2007〕11号）；

6.常德市人民政府《征收土地公告》（常政征土告字〔2011〕第42号）；

7.常德市物价局、常德市国土资源局《关于公布〈常德市征地拆迁有关设施补偿标准〉的通知》（常价服〔2007〕68号）；

8.常德市人民政府《关于公布〈常德市征地补偿标准〉的通知》(常政发〔2009〕10号)；

9. 常德市财政局投资评审中心《关于皇经路（红旗路-连城路）征地补偿预算审核的结论》（常财审〔2011〕预字第220号）；

10.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于皇经路项目征地拆迁苗木和精养鱼塘补偿有关问题的请示》；

11.常德市武陵区征地拆迁安置指挥部《关于征拆结算项目剩余资金的专题报告》；

12.其它相关文件。

三、评审范围

包括该项目的土地补偿费、青苗费、地上附属设施补偿费、房屋补偿费、搬家费、上缴的各种税费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4. 将评审结果与常德市海绵城市建设投资开发有限公司对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1. 经审核该项目财务手续完善，补偿通知书、清交单、银行支付凭证三方金额核对一致，送审复印件与原件相符；

2.青苗补偿费及菜地配套设施费多计,审减0.11万元;

3.其它设施补偿费重复计算，审减18.86万元；

4.工作经费因计费基数调整，审减0.57万元。

六、评审结论

该项目报审金额3013660元，审定金额2818288元，审减金额195372元，审减率6.48%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 皇经路东段（连城路至三闾南路）征地拆迁补偿费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备注 |
| 一 | 征地拆迁补偿费 | 1676739 | 1675899 | 840 |  |
| 1 | 土地安置补偿费 | 1645401 | 1645401 | 0 |  |
| 2 | 青苗补偿费 | 22267 | 21427 | 840 |  |
| 3 | 征地误工费 | 9071 | 9071 | 0 |  |
| 二 | 农田设施、水利补偿费 | 143890 | 143646 | 244 |  |
| 1 | 菜地配套设施费及其他田间设施费 | 64042 | 63798 | 244 |  |
| 2 | 排渍费、水费 | 32248 | 32248 | 0 |  |
| 3 | 迁坟补偿费 | 47600 | 47600 | 0 |  |
| 三 | 房屋及地上附着物补偿费 | 1126480 | 937882 | 188598 |  |
| 1 | 房屋补偿费 | 82654 | 82654 | 0 |  |
| 2 | 其它设施补偿费 | 1023567 | 834969 | 188598 |  |
| 3 | 层高补偿费 | 2411 | 2411 | 0 |  |
| 4 | 搬家费 | 2600 | 2600 | 0 |  |
| 5 | 腾房奖 | 12668 | 12668 | 0 |  |
| 6 | 拆迁误工费 | 2580 | 2580 | 0 |  |
| 四 | 工作经费 | 66551 | 60861 | 5690 | 3% |
|  | 合计 | 3013660 | 2818288 | 195372 | 6.48% |