常财审〔2025〕结字225号

关于白马湖公园南山坡提质改造工程

结算评审的报告

常德市财政局经济建设科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的白马湖公园南山坡提质改造工程结算进行了评审。

一、工程概况

该工程位于白马湖公园南山坡，施工内容包括：儿童活动区改造、新建盲沟、移除苗木残株、铲除原草皮、换填泥炭土、增加特色植物、栽植地被等。由常德市东强建筑安装有限责任公司施工，湖南鑫正欣工程项目管理有限公司监理，开工日期2022年4月20日，竣工日期2022年11月10日。预算评审金额3491529元（常财审〔2021〕预字320号，其中工程费3168106元，不可预见费158405元，前期费165018元），采购合同金额3156000元。

该工程资金来源为2021年园林绿化提质改造安排专项资金。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2024085号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市园林绿化服务中心报送的结算书及相关竣工资料；

- 3. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 4. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

白马湖公园南山坡提质改造的工程费、前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 苗木工程量多计，审减6.43万元；

- 2. 铺设草皮未混播黑麦草籽子目高套，审减11.44万元；

- 3. 13mm厚EPDM弹性塑胶地面工程量多计，审减1.21万元；

- 4. 铲除原草皮及外运、绿地细平整、泥炭土回填工程量多计，审减4.06万元；

- 5. 前期费基数调整，审减0.54万元；

- 6. 初审评审费多计，审减0.14万元。

六、评审结论

该工程送审金额3490752元，第三方咨询机构审核结论3324029元，评审金额3252496元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市园林绿化服务中心

附表

| 白马湖公园南山坡提质改造工程 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 审定金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 工程费用 | 3313758 | 3082314 |  | 231445 |  |  |
| 二 | 前期费 | 168443 | 163000 |  | 5443 |  |  |
| 1 | 工程设计费 | 74980 | 74980 |  | 0 |  | 常财办发 〔2017〕68号 |
| 2 | 造价咨询费 | 15524 | 15524 |  | 0 |  |  |
| 3 | 监理费 | 48115 | 44755 |  | 3360 |  |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 29824 | 27741 |  | 2083 |  |  |
| 三 | 第三方结算审核付费 | 8551 | 7182 |  | 1369 |  |  |
|  | 合 计 | 3490752 | 3252496 |  | 238256 |  | 审减率6.83% |