常财审〔2025〕结字234号

关于常德市中级人民法院新建公共租赁

住房项目前期费结算评审的报告

常德市财政局行政政法科：

根据财政部《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的常德市中级人民法院新建公共租赁住房项目前期费结算进行了评审。

一、工程概况

常德市中级人民法院新建公共租赁住房项目由常德市发改委常发改投资〔2022〕163号可研批复立项，立项批复总额990万元（其中工程费用874万元，工程建设其他费用68.86万元，预备费47.14万元）。由常德市住建局常建函〔2022〕16号进行初设批复，批复概算总投资额为972.13万元（其中工程费用803.41万元）。该项目建设地点位于常德市武陵区阳山大道与紫菱路交叉口西北侧，常德市中级人民法院院内西南角。占地面积650平方米，总建筑面积3350平方米。结构形式为框架结构地上5层，其中一层为架空层，二至五层为公租房。工程内容包含结构主体、室内及外墙装修、给排水、消防、强弱电、太阳能热水及电梯等。

前期费预算评审金额1068959（常财审〔2022〕预字232号）。

资金来源为政府投资。

二、评审依据

- 1. 常德市财政投资工程项目第2025038号结算评审送审单及附件；

- 2. 常德市中级人民法院报送的结算书及相关竣工资料；

- 3. 湖南银华工程咨询有限公司出具的《关于常德市中级人民法院审判法庭扩建项目前期费结算审核报告》（〔2025〕第040号）；

- 4. 本项目评审报告出具前相关的法律法规、计价文件、规范标准、解释等；

- 5. 现场踏勘了解的情况。

三、评审范围

常德市中级人民法院新建公共租赁住房项目的前期费。

四、评审程序

- 1. 成立评审小组，熟悉资料，拟定评审计划；

- 2. 现场踏勘；

- 3. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

- 4. 将评审结果与送审单位对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

- 5. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

- 1. 建设单位管理费多计，审减7.58万元；

- 2. 可行性报告编制费按预算审定金额，审增0.04元；

- 3. 工程监理费多计，审减0.34万元；

- 4. 全过程造价咨询费多计，审减2.8万元；

六、评审结论

该项目送审金额（第三方机构审核金额）774772元，评审金额667890元（详见附表）。

常德市财政局投资评审中心

2025年12月31日

抄送：常德市中级人民法院

附表

| 常德市中级人民法院新建公共租赁住房项目 前期费结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |  |
| 序号 | 评审内容 | 送审金额 | 评审金额 |  | 审减金额 |  | 备 注 |
| 一 | 服务性收费 | 605115 | 498233 |  | 106882 |  |  |
| 1 | 建设单位管理费 | 145893 | 70135 |  | 75758 |  |  |
| 2 | 可行性报告编制费 | 6243 | 6604 |  | -361 |  |  |
| 3 | 工程测绘费 | 10992 | 10992 |  | 0 |  | 竣工测绘按实计算 |
| 4 | 工程监理费 | 147907 | 144458 |  | 3449 |  |  |
| 5 | 全过程造价咨询费 | 128275 | 100239 |  | 28036 |  |  |
| 6 | 水土保持方案编制费 | 8900 | 8900 |  | 0 |  |  |
| 7 | 招标前设计费 | 88527 | 88527 |  | 0 |  | 不含施工图设计 |
| 8 | 工程质量检测费 | 68377 | 68377 |  | 0 |  | 按实计算 |
| 二 | 前期工程费 | 169657 | 169657 |  | 0 |  |  |
| 1 | 10KV高压配电工程 | 169657 | 169657 |  | 0 |  |  |
|  | 合 计 | 774772 | 667890 |  | 106882 |  |  |