常财审〔2025〕预字72号

关于穿紫河风光带（紫缘桥-柏园桥）征地

拆迁安置补偿费二次预算评审的报告

常德市财政局政府债务管理科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的穿紫河风光带（紫缘桥-柏园桥）征地拆迁安置补偿费二次预算进行了评审。

一、项目概况

该项目为穿紫河风光带（紫缘桥-柏园桥）征地拆迁安置补偿费二次预算，根据常德市武陵区自然资源局《穿紫河风光带（紫缘桥—柏园桥）建设项目拆迁安置资格确认名单》（终审）进行评审，符合安置资格共38户，其中300m2 3户、240m2 34户、90m2 1户。该项目已于2016年6月23日出具了第一次预算评审报告(常财审〔2016〕预字335号)。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1. 常德市财政投资工程项目第2023206号预算评审送审单；

2. 建设单位报送的工程项目预算方案、安置资格确认名单（终审）、汇总表等；

3.常德市人民政府《关于〈常德市征地补偿标准调整工作有关事项〉的通知》（常政发〔2013〕6号）；

4. 常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2015〕2号）；

5. 常德市武陵区征地拆迁安置指挥部会议纪要《关于紫缘桥-常德大道驳岸风光带、穿紫河东综合整治工程一期、七里桥-柏园桥风光带土地权属问题专题会议纪要》（专题会议纪要〔2015〕15号）；

6. 常德市武陵区自然资源局《关于穿紫河风光带（紫缘桥-柏园桥）建设项目拆迁安置资格确认的名单》（终审）；

7. 常德市财政局投资评审中心《关于穿紫河东段水系综合治理工程驳岸风光带一期（紫缘桥至柏园桥）征地拆迁补偿费预算评审的报告》（常财审〔2016〕预字335号）；

8. 其他相关文件。

三、评审范围

包括该项目的土地费、青苗费、室外设施补偿费、安置资格费、交房腾地奖、搬家过渡费、工作经费、不可预计费等相关费用。

四、评审程序

1. 成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2. 审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

3. 将审核结果与送审单位对审，形成评审结论，由其签字盖章认可；

4. 整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中的发现的主要问题与审核情况

1. 房屋结构和层高补偿费无相关资料，审减1.27万元；

2. 室外设施补偿费多计，审减5万元；

3. 房屋出租补偿费多计，审减2万元；

4. 搬家过渡费多计，审减1.96万元；

5. 交房腾地奖多计，审减9万元；

6. 乡村拆迁支持配合奖多计，审减2.25万元；

8. 不可预计费按3％计算，审减0.79万元；

9. 工作经费按3%计算，因审减率超5%同比例扣减工作经费，审减3.87万元。

六、评审结论

该项目报审金额-754306元，审定金额-1015737元(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2025年10月16日

抄送：常德市海绵城市建设投资开发有限公司

附表

| 穿紫河风光带（紫缘桥-柏园桥）征地拆迁 安置补偿费二次预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 土地补偿费 | 227126 | 227126 | 0 |  |
| 1 | 水工建筑 | 163350 | 163350 | 0 |  |
| 2 | 迁坟 | 4860 | 4860 | 0 |  |
| 3 | 集体经济组织设施 | 4050 | 4050 | 0 |  |
| 4 | 青苗补偿 | 51113 | 51113 | 0 |  |
| 5 | 征地误工费 | 810 | 810 | 0 |  |
| 6 | 水费、排渍费 | 2943 | 2943 | 0 |  |
| 二 | 房屋及地上附着物补偿 | 1063402 | 871130 | 192272 |  |
| 1 | 房屋结构补偿费 | 9948 | 0 | 9948 |  |
| 2 | 室外设施补偿费 | 110000 | 60000 | 50000 |  |
| 3 | 超面积补偿 | 535430 | 535430 | 0 |  |
| 4 | 房屋出租 | 10000 | -10000 | 20000 |  |
| 5 | 搬家过渡 | 125300 | 105700 | 19600 |  |
| 6 | 交房腾地奖 | 270000 | 180000 | 90000 |  |
| 7 | 层高补偿 | 2724 | 0 | 2724 |  |
| 三 | 安置资格补偿 | -1350000 | -1350000 | 0 |  |
| 四 | 团购房补贴 | -705468 | -705468 | 0 |  |
| 五 | 乡、村支持配合奖 | 10634 | -11843 | 22477 |  |
| 六 | 不可预计费 | 0 | -7908 | 7908 | 3% |
| 七 | 工作经费 | 0 | -29072 | 29072 | 3% |
| 八 | 小计 | -754306 | -1006035 | 251729 | -33.37% |
| 九 | 扣减工作经费 |  | -9702 | 9702 |  |
|  | 合 计 | -754306 | -1015737 | 261431 | -34.66% |