常财审〔2025〕预字77号

关于安康地块建设用地项目征地拆迁补偿费

预算评审的报告

常德市财政局综合规划科:

根据《财政投资评审管理规定》、《常德市财政投资评审管理办法》，我中心对你科委托的安康地块建设用地项目征地拆迁补偿费预算进行了评审。

一、项目概况

该项目根据常德市武陵区人民政府《关于常德市2025年第五批次建设用地项目征收土地预公告》（常武政征预告字〔2025〕2号）及常德市武陵区人民政府《关于常德市2025年第五批次建设用地项目拟征收土地补偿安置方案公告》（常武政征补告字〔2025〕2号），征收武陵区南坪街道白马社区2组集体土地6.7035亩，其中水田1.2225亩、旱地0.2865亩、田坎0.0915亩、坑塘水面3.579亩、住宅用地1.524亩。项目用地范围内无房屋拆迁。

资金来源为单位自筹。

二、评审依据

1.常德市财政投资征地拆迁项目第2025184号预算评审送审单；

2.常德市国土资源储备中心报审的预算方案、汇总表、摸底调查明细表等；

3.常德市武陵区人民政府《关于常德市2025年第五批次建设用地项目征收土地预公告》（常武政征预告〔2025〕2号）；

4.常德市武陵区人民政府《关于常德市2025年第五批次建设用地项目拟征收土地补偿安置方案公告》（常武政征补告〔2025〕2号）；

5.湖南省人民政府《关于调整湖南省征地补偿标准的通知》（湘政发〔2024〕1号）

6.常德市人民政府《关于印发〈常德市集体土地征收与房屋拆迁补偿安置办法〉的通知》（常政发〔2023〕2号）；

7.常德市武陵区自然资源局提供的被征地单位地类、面积登记表；

8.其他相关文件及现场踏勘了解的相关情况。

三、评审范围

包括该项目的地类补偿费、青苗费、附属设施补偿费、集体经济组织设施补偿费、地上其他设施补偿费、花卉苗木搬迁补偿费、水产养殖设施包干补偿费、迁坟补偿费、工作经费等相关费用。

四、评审程序

1.成立评审小组，熟悉资料，制定评审方案；

2.现场踏勘、实测；

3.审查、取证、计量、分析、汇总，形成初步评审结论；

4.将审核结果与常德市国土资源储备中心对账，形成评审结论，由其签字盖章认可；

5.整理评审工作底稿等资料并归档，出具评审报告。

五、评审中发现的主要问题与审核情况

1.青苗补偿费多计，审减0.43万元；

2.地上其他设施补偿费多计，审减13.61万元；

3.花卉苗木搬迁补偿费多计，审减0.39万元；

4.水产养殖补偿费多计，审减0.97万元；

5.工作经费因计费基数调整且审减率超5%同比例扣减，审减0.98万元；

6.不可预计费因计费基数调整，审减0.77万元。

六、评审结论

该项目送审金额880086元，审定金额708671元，审减金额171415元，审减率19.48%(详见附表)。

常德市财政局投资评审中心

2025年11月17日

抄送：常德市国土资源储备中心

附表

| 安康地块建设用地项目征地拆迁补偿费 预算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位:元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 送审金额 | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 征地补偿费 | 803832 | 649870 | 153962 |  |
| 1 | 地类补偿费 | 565174 | 565174 | 0 |  |
| 2 | 青苗补偿费 | 6448 | 2139 | 4309 |  |
| 3 | 附属设施包干补偿费 | 10879 | 10879 | 0 |  |
| 4 | 集体经济组织设施补偿费 | 10055 | 10055 | 0 |  |
| 5 | 地上其他设施补偿费 | 147789 | 11682 | 136107 |  |
| 6 | 花卉苗木搬迁补偿费 | 22120 | 18248 | 3872 |  |
| 7 | 水产养殖设施包干补偿费 | 17234 | 7560 | 9674 |  |
| 8 | 迁坟补偿费 | 20111 | 20111 | 0 |  |
| 9 | 征地误工费 | 4022 | 4022 | 0 |  |
| 二 | 水费排渍费 | 7307 | 7307 | 0 |  |
| 三 | 工作经费 | 28390 | 23001 | 5389 | 3.5% |
| 四 | 不可预计费 | 40557 | 32859 | 7698 | 5% |
| 五 | 小 计 | 880086 | 713037 | 167049 | 18.98% |
| 六 | 扣减工作经费 | 0 | -4366 | 4366 |  |
|  | 合 计 | 880086 | 708671 | 171415 | 19.48% |