常财审〔2026〕结字10号

关于泉水路（环湖路-丰沾路）新建工程服务性前期费的评审意见

常德市融资核算中心：

受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对泉水路（环湖路-丰沾路）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

泉水路（太阳大道-环湖路）新建工程由常德市发改委常发改投〔2011〕471号批复立项，总批复金额为24207万元，其中工程费15981万元，北起环湖路，南接太阳大道，全长4011米，道路等级为城市次干道。环湖路至丰沾路段属立项批复建设内容之一，全长1870米。

二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

泉水路（环湖路-丰沾路）新建工程预算评审金额66581164元（常财审〔2013〕预字262号，其中工程费58637037元，前期费5012275元，不可预见费2931852元），结算评审工程费56076699元（常财审〔2021〕结字334号）。

三、本次送审情况

本次送审泉水路（环湖路至丰沾路）新建工程服务性前期费，评审编号X202545号。主要包括水土保持方案编制费、测绘费、设计费、造价咨询费、震损费、建设单位管理费等。

四、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1496442元，评审发现问题金额0元（详见附表）。

五、有关说明

1.环境影响报告编制费、可行性研究报告编制费因合同金额超预算评审金额，本次未予送审；

2.施工图审查费、勘察勘探费、工程测量费、工程检测费因成果文件缺失，本次未予送审；

3.监理费因服务单位对第三方机构审核结论有异议，本次未予送审；

4.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

5.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月7日

附表

| 泉水路（环湖路-丰沾路）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 100000 | 0 | 按预算金额计取 |
| 2 | 地籍测绘、拨地定桩 | 106000 | 0 | 市国土测绘院，按票面金额计取 |
| 3 | 拨地定桩 | 13600 | 0 |  |
| 4 | 建库图、内业作业 | 900 | 0 |  |
| 5 | 设计费 | 586000 | 0 | 按预算金额计取 |
| 6 | 造价咨询费 | 123175 | 0 | 湘价服〔2009〕81号、常财办发〔2010〕19号 |
| 7 | 震损评估费 | 3000 | 0 | 按预算金额计取 |
| 8 | 建设单位管理费 | 560767 | 0 |  |
| 9 | 第三方结算审核费 | 3000 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1496442 | 0 |  |