常财审〔2026〕结字12号

- 关于穿紫河东段水系综合整治工程－驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对穿紫河东段水系综合整治工程－驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 穿紫河东段水系综合整治工程驳岸风光带一期建设项目由常德市发改委常发改投〔2012〕537号立项、常发改投〔2016〕384号调整投资规模，总投资批复额为83136万元，其中工程费32920万元，征地拆迁费41240万元，其他费用8976万元。项目西起尼姑桥、东抵常德大道，南至柏园桥。建设内容包括水系整治、景观建设及地下配套管线布置等工程。紫缘桥至常德大道北段为该立项批复建设内容之一。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

紫缘桥至常德大道北段预算评审金额81631371元(常财审〔2015〕预字369号，其中工程费76689193元、前期费2641502元、不可预见费2300676元）；结算评审金额92810330元（常财审〔2018〕结字279号和常财审〔2018〕结字279号-1）。

- 三、本次送审情况

- 本次送审紫缘桥至常德大道北段服务性前期费，评审编号X202564号。送审内容主要包括国土测绘费、设计费、造价咨询费、建设单位管理费及第三方结算审核费。

- 四、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1984209元，评审发现问题金额0元（详见附表）。

- 五、有关说明

- 1. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结费用外，监理费、勘察勘探费、检测费缺乏关键资料，本次未予送审。劳保基金凭缴纳票据直接列入项目决算成本；

- 2. 本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

3.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月7日

- 附表

| 穿紫河东段水系综合治理工程－驳岸风光带一期工程（紫缘桥至常德大道北）服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 室内计算桩点、清绘及清绘建库图 | 13455 | 0 | 紫缘桥至常德大道北段费用 |
| 2 | 设计费 | 1188000 | 0 | 紫缘桥至常德大道北段设计费用 |
| 3 | 造价咨询费 | 140270 | 0 |  |
| 4 | 建设单位管理费 | 635472 | 0 |  |
| 5 | 第三方结算审核费 | 7012 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1984209 | 0 |  |