常财审〔2026〕结字14号

- 关于三星北路（常德大道-筑基路）新建工程    服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对三星北路（常德大道-筑基路）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程由常德市发改委常发改投〔2014〕182号批复立项，总批复金额为3967万元，其中工程费2185万元、征地拆迁费1327万元、预备费189万元。道路北起筑基路，南至常德大道，全长733米。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程预算评审金额16203893元（常财审〔2017〕预字395号，其中工程费14415499元，前期费1067619元，不可预见费720775元），主体工程结算评审金额16854011元(常财审〔2020〕结字491号)。

- 三、本次送审情况

本次送审三星北路（常德大道-筑基路）新建工程服务性前期费，评审编号X202523号。主要包括水土保持方案编制费、环评报告编制费、可研报告编制费、测绘费、设计费、造价咨询费、审图费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1.设计费需保持合同优惠率；

- 2.第三方结算审核费根据评审审减率相应调整金额。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）645339元，评审发现问题金额27788元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，部分测绘费（市国土测绘院）、监理费、勘察勘探费、工程测量费及检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月7日

- 附表

| 三星北路（常德大道-筑基路）新建工程服务性 前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 55231 | 0 |  |
| 2 | 环境影响报告书编制费 | 57072 | 0 |  |
| 3 | 可行性研究报告编制费 | 38197 | 0 |  |
| 4 | 地籍测绘费、拨地定桩清绘费 | 15400 | 0 | 市国土测绘院 |
| 5 | 土地划拨测绘费 | 5520 | 0 | 部分测绘 |
| 6 | 设计费 | 239177 | -23774 | 保持合同优惠率 |
| 7 | 造价咨询费 | 51273 | 0 |  |
| 8 | 施工图审查费 | 8649 | 0 |  |
| 9 | 建设单位管理费 | 168540 | 0 |  |
| 10 | 第三方结算审核费 | 6280 | -4014 |  |
|  | 合 计 | 645339 | -27788 |  |