常财审〔2026〕结字19号

- 关于前进及城堰堤泵站改造工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对前进及城堰堤泵站改造工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 新河水系综合治理工程由市发改委常发改农〔2010〕588号文批复立项，共包括七大工程：渠道拓宽工程、泵站工程、拦水坝工程、自流涵及引水闸工程、景观驳岸工程、堤顶交通衔接工程、城市排污工程，总投资估算218177.66万元，后增加岩坪机埠和新桥路桥等八座跨新河景观桥梁建设内容，由常发改农〔2012〕161号文批复调整总投资为245233.09万元，前进及城堰堤泵站改造为泵站工程的一部分。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 前进泵站改造工程预算评审金额36254494元（常财审〔2016〕预字778号，其中不可预见费1623287元，工程费32465747元，前期费2165460元）；前进泵站出水箱涵防洪补救工程预算评审金额1066816元（常财审〔2020〕预字40号，其中不可预见费29532元，工程费984388元，前期费52896元）；城堰堤泵站改造工程预算评审金额47285089元（常财审〔2016〕预字777号，其中不可预见费2128033元，工程费42560668元，前期费2596388元）；城堰堤泵站出水箱涵防洪补救工程预算评审金额1161780元（常财审〔2020〕预字39号，其中不可预见费32160元，工程费1072015元，前期费57605元）；城堰堤及前进泵站改造工程结算评审金额98916752元（常财审〔2024〕委结字5号，其中工程费97750589元，监理费1166897元，不含2个防洪补救工程）；

- 三、本次送审情况

本次送审前进及城堰堤泵站改造工程服务性前期费，评审编号X202540号，主要包括前进泵站的造价咨询费、防洪补救咨询费、工程测绘费、施工图审查费、出水箱涵防洪补救设计费；城堰堤泵站的防洪补救咨询费、防洪补救设计费、工程测绘费、房屋震损评估鉴定费、造价咨询费；建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 建设单位管理费以结算审定工程费为基数计算，按相关规定审减率超15%应同比例扣减建设单位管理费；

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1139313元，评审发现问题金额8672元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，前进泵站的测绘-地形图、设计费、出水箱涵防洪补救监理费、土地调规费、地勘费、出水箱涵勘察费、工程质量检测费，城堰堤泵站的测绘放样费、设计费、基坑支护及地下控制设计费、审图费、出水箱涵防洪补救监理费、进出水箱涵勘查勘探费、勘察费、工程质量检测费、调整方案及实施影响评估调规费、房屋震损费、房屋震损补偿款（鼎城区）缺乏关键资料，本次未予送审。

- 2.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

3.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月12日

- 附表

| 前进及城堰堤泵站改造工程服务性前期费 结算评审汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 审定金额 | 审减金额 | 备 注 |
| 一 | 前进泵站改造工程 | 164169 | 164169 | 0 |  |
| 1 | 造价咨询费 | 89178 | 89178 | 0 |  |
| 2 | 拨地定桩、测图面积、清绘建库图 | 13080 | 13080 | 0 | 国土 |
| 3 | 拨地定桩、地籍测绘 | 6400 | 6400 | 0 | 国土 |
| 4 | 极坐标细部点测量、清绘 | 1760 | 1760 | 0 | 国土 |
| 5 | 清绘 | 200 | 200 | 0 | 国土 |
| 6 | 施工图审查费 | 26600 | 26600 | 0 |  |
| 7 | 出水箱涵防洪补救咨询费 | 4802 | 4802 | 0 |  |
| 8 | 出水箱涵防洪补救设计费 | 22149 | 22149 | 0 |  |
| 二 | 城堰堤泵站改造工程 | 190820 | 190820 | 0 |  |
| 1 | 防洪补救造价咨询费 | 5243 | 5243 | 0 |  |
| 2 | 防洪补救设计费 | 24120 | 24120 | 0 |  |
| 3 | 极坐标细部点测量、清绘 | 1760 | 1760 | 0 | 国土 |
| 4 | 地籍测绘 | 6080 | 6080 | 0 | 国土 |
| 5 | 拨地定桩、测图面积 | 17620 | 17620 | 0 | 国土 |
| 6 | 清绘 | 300 | 300 | 0 | 国土 |
| 7 | 拨地定桩、地籍测绘 | 22320 | 22320 | 0 | 国土 |
| 8 | 房屋震损评估鉴定费 | 3000 | 3000 | 0 |  |
| 9 | 造价咨询费 | 110377 | 110377 | 0 |  |
| 三 | 建设单位管理费 | 781146 | 772474 | 8672 |  |
| 四 | 第三方结算审核费 | 3178 | 3178 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1139313 | 1130641 | 8672 |  |