常财审〔2026〕结字20号

- 关于芙蓉北路（柳叶大道—常德大道）新建工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对芙蓉北路（柳叶大道—常德大道）新建工程前期费进行了评价和审查。

- 项目立项批复情况

- 2009年7月14日常德市发改委以常发改投〔2009〕336号文，对江北城区荷花南路等8条道路进行了批复立项，总批复金额为48200万元，分别为荷花南路、沙河路、沙港路、龙港北路、三星路、励志路、芙蓉北路及芙蓉中路，其中芙蓉北路批复建设金额为14000万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 芙蓉北路（柳叶大道—常德大道）新建工程预算评审金额66706189元（常财审〔2011〕预字102号，其中工程费63529704元、不可预见费3176485元），主体工程结算评审金额65554882元(常财审〔2016〕结字156号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审芙蓉北路（柳叶大道—常德大道）新建工程服务性前期费，评审编号X202525号。主要包括可行性研究报告编制费、国土测绘费、造价咨询费、监理费、震损补偿费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、评审发现问题

- 新河桥、樟树湾桥无投资立项批复资料，工程建设程序完全独立，应作为单独项目在资料完备情况下另行结算。

- 五、评审意见

- 该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1592259元，评审发现问题金额0元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1. 本次送审芙蓉北路新河桥、樟树湾桥工程前期费因与主体道路工程不属于同一个立项批复，故剔除监理费、防洪评价报告编制费、建设单位管理费及第三方结算审核费四项费用1341346元，送审金额由2933605元调整为1592259元；

- 2. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、土地利用可行性研究费、部分测绘费（国土测绘院、规划设计院）、设计费、施工图审查费、勘察勘探费及见证费、检测费、缺乏关键资料，本次未予送审；

- 3.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

- 4.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月12日

- 附表

| 芙蓉北路（柳叶大道—常德大道）新建工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 84000 | 0 |  |
| 2 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 91000 | 0 | 市国土测绘院 |
| 3 | 面积计算工日费 | 900 | 0 |  |
| 4 | 清绘费 | 1300 | 0 |  |
| 5 | 造价咨询费 | 136418 | 0 |  |
| 6 | 监理费 | 725373 | 0 |  |
| 7 | 震损补偿费 | 24500 | 0 |  |
| 8 | 建设单位管理费 | 525750 | 0 |  |
| 9 | 第三方结算审核费 | 3018 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1592259 | 0 |  |