常财审〔2026〕结字22号

- 关于滨湖西路（金丹路-芙蓉路）新建工程服务性前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市西城新区投资建设开发有限公司送审资料，我中心对滨湖西路（金丹路-芙蓉路）新建工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 2009年9月25日常德市发改委以常发改投〔2009〕468号批复建设江北城区长庚路等6条道路，分别为长庚路、紫菱西路、竹叶路、滨湖西路、高泗路和洞庭大道西延线。项目总批复金额为59100万元，其中滨湖西路批复建设金额为7300万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 滨湖西路（金丹路-芙蓉路）新建工程预算评审金额43056038元（常财审〔2010〕预字294号，其中工程费41005750元，不可预见费2050288元），主体工程结算评审金额56248083元(常财审〔2015〕结字77号)。

- 三、本次送审情况

- 本次送审滨湖西路（金丹路-芙蓉路）新建工程服务性前期费，评审编号X202512号。主要包括水土保持方案编制费、可研报告编制费、测绘费、设计费（绿化部分）、造价咨询费、监理费、震损评估费及补偿费、建设单位管理费、第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 根据送审资料显示，建设单位对滨湖西路、长庚路、紫菱西路、竹叶路、高泗路五条道路进行了单独委托绿化设计，此应为道路设计中应包含设计的内容。

- 五、评审意见

- 该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）1617676元，评审发现问题金额0元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1.建设单位管理费以结算审定工程费为计算基数；

- 2.本次评审的常德市国土测绘院的测绘费发生在不同时期，测绘内容各不相同，难以辨别，现根据服务单位的具体情况说明列入；

- 3.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制、设计费（不含绿化设计）、施工图审查费、勘察勘探费及工程检测费缺乏关键资料，本次未予送审；

- 4.震损检测费、房屋评估费、土地评估费、拆迁补偿咨询服务费无任何资料，应属于土地建设成本，另行结算；

- 5.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

- 6.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月13日

- 附表

| 滨湖西路（金丹路--芙蓉路）新建工程服务性前期费发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 水土保持方案编制费 | 62600 | 0 |  |
| 2 | 可行性研究报告编制费 | 43800 | 0 |  |
| 3 | 地籍测绘费、拨地定桩 | 169130 | 0 | 市国土测绘院 |
| 4 | 清绘费 | 1637 | 0 |  |
| 5 | 工程测量费 | 56000 | 0 | 市规划设计院 |
| 6 | 设计费（绿化设计） | 25594 | 0 |  |
| 7 | 造价咨询费 | 107112 | 0 |  |
| 8 | 监理费 | 654239 | 0 |  |
| 9 | 震损鉴定、补偿费 | 62661 | 0 |  |
| 10 | 建设单位管理费 | 431704 | 0 |  |
| 11 | 第三方结算审核费 | 3199 | 0 |  |
|  | 合 计 | 1617676 | 0 |  |