常财审〔2026〕结字26号

- 关于万金障水利综合整治工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你科室委托，根据常德市海绵城市建设投资开发有限公司送审资料，我中心对万金障水利综合整治工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 万金障水利综合整治工程由湖南省发改委湘发改农〔2007〕1182号文批复立项，项目总批复金额为12917.74万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

- 万金障水利综合整治工程预算评审金额为254512438（常财审〔2011〕预字131号，其中工程费247099455元、不可预见费7412983元)，主体工程未结算。

- 三、本次送审情况

- 本次送审为万金障水利综合整治工程服务性前期费，评审编号X202558号，主要包括环境影响报告书编制费、国土测绘费、设计费、造价咨询费及第三方结算审核费。

- 四、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）758142元，评审发现问题金额0元（详见附表）。

- 五、有关说明

- 1.方案设计费、国土测绘费（内容为测绘费、拨地定桩，日期2008年6月10日）不能确认是否属于本工程范围，本次评审予以剔减，送审金额由原938142元调整为758142元。

- 2.万金障水利综合整治工程因与其他工程测绘合同中测区座落名称类似，极易混淆，本次已计的市国土资源规划测绘院发生的测绘费，不得在其他项目中重复计取。

- 3.设计费包含万金障退田还湖区（约4460亩）疏挖设计，松风路一带（约1500亩）建设用地吹填设计及其临湖岸线、岸坡设计及翔云岛填筑设计，万金障疏挖、吹填施工组织设计（为跨湖大桥施工创作条件），万金障抗旱机埠重建设计。

- 4.劳保基金按缴纳票据直接列入项目决算成本。

- 5.根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，监理费、建设单位管理费、勘察勘探费、工程测量费、检测费等因缺乏关键资料，本次未予送审。

- 6.本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责。

7.对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月14日

| 万金障水利综合整治工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 环境影响报告书编制 | 138000 | 0 | 全段 |
| 2 | 地籍测绘，拨地定桩（2011.10.24一期补征） | 8150 | 0 | 常德市国土资源规划测绘院 |
|  | 拨地定桩，测图 （2013.4.24沾天湖渔场） | 20180 | 0 |  |
|  | 清绘建库图、清绘、室内计算桩点、出图入库费 （2014.12.1涉渔场面积图） | 3312 | 0 |  |
| 3 | 设计费（万金障水利综合整治工程） | 295000 | 0 | 全段，按合同。 设计内容为万金障退田还湖区疏挖，松风路一带建设用地吹填及其临湖岸线、岸坡设计及翔云岛填筑，万金障疏挖、吹填施工组织设计，万金障抗旱机埠重建 |
| 4 | 造价咨询费 （万金障水利整治工程） | 259000 | 0 | 合同 |
|  | 造价咨询费 （万金障老提废除、机埠围堤） | 32500 | 0 |  |
| 5 | 第三方结算审核费 | 2000 | 0 |  |
| 合 计 |  | 758142 | 0 |  |

- 附表