常财审〔2026〕结字29号

- 关于白马湖公园新建工程服务性

- 前期费的评审意见

- 常德市融资核算中心：

- 受你中心委托，根据常德市城投龙马建设项目管理有限公司送审资料，我中心对白马湖公园新建工程服务性前期费进行了评价和审查。

- 一、项目立项批复情况

- 白马湖公园新建工程由常发改投〔2007〕120号立项，常发改投〔2008〕17号、常发改投〔2008〕98号、常发改投〔2010〕134号调整项目业主和投资规模。项目总投资39928万元，其中工程费25000万元，其他费用14928万元。

- 二、项目已评审预结算情况（不含征拆）

白马湖公园环境综合治理工程一标预算评审金额67030483.29元(常财审〔2011〕预字327号，其中工程费63838555.52元、不可预见费3191927.77元）；白马湖环境综合治理二标段工程预算评审金额139541674.72元(常财审〔2014〕预字20号，其中工程费132896833.07元、不可预见费6644841.65元)；白马湖环境综合治理二标段工程追加预算评审金额53677470.44元(常财审〔2014〕预字21号，其中工程费51121400.42元、不可预见费2556070.02元)；白马湖环境综合治理二标段工程（追加预算Ⅲ）评审金额19048888.77元(常财审〔2014〕预字46号，其中工程费18165570.64元、不可预见费883318.13元)；白马桥绿化移植工程预算评审金额481200元(常财审〔2016〕预字517号，工程费481200元)；白马湖文化公园桃花栽植工程预算评审金额3937004元(常财审〔2013〕预字512号，其中工程费3703547元，前期费122351元，不可预见费111106元)；预算评审工程费合计270207106.7元。

白马湖区域环境综合治理工程一标段结算评审金额82124371.14元(常审投报〔2017〕74号，不含前期费)；白马湖区域环境综合治理工程二标段结算评审金额222307522.66元(常审投报〔2017〕71号，不含前期费)；结算评审工程费合计304431893.8元。

- 三、本次送审情况

- 本次送审白马湖公园新建工程服务性前期费，评审编号X202534号。送审内容主要包括可行性研究报告编制费、造价咨询费、监理费、测绘费及第三方结算审核费。

- 四、存在的问题

- 1. 根据相关规定，审减率超20%及以上的，同比例扣减造价咨询费；

- 2. 监理费未计取园林绿化专业调整系数0.8，未执行投标优惠率；

- 3. 第三方机构结算审核误差率达13.9%，只计基本付费。

- 五、评审意见

该服务性前期费报送评审金额（第三方审核金额）3822349元，评审发现问题金额536281元（详见附表）。

- 六、有关说明

- 1. 本次送审建设单位管理费3044300元，因评审金额存在较大差异，建设单位要求在本次结算中剔除该项费用，故送审金额由6866649元调整为3822349元；

- 2. 根据送审资料显示，该工程全部服务性前期费已清理完毕。除本次已审结算费用外，环境影响报告书编制费、水土保持方案编制费、部分测绘费（常德市利群规划咨询服务中心）、设计费、审图费、部分造价咨询费、部分监理费、建设单位管理费、勘察勘探费、检测费及工程测量费缺乏关键资料，本次未予送审，劳保基金凭缴纳票据直接列入项目决算成本；

- 3. 本项目送审资料经项目单位整理收集、主管部门审核、资金管理科室签批，评审中心根据送审资料进行评价和审查，不对资料真实性和完整性、合规性等负责；

4. 对纳入审计监督范围项目，业主单位应及时将完整的结算竣工资料报送市审计局，并积极主动配合审计监督工作，后续如因资料增加或缺失、内容变更造成的费用调整，由业主单位自行负责。

常德市财政局投资评审中心

2026年1月20日

- 附表

| 白马湖公园新建工程服务性前期费 发现问题情况汇总表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额单位：元 |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 报送评审金额 （第三方审核金额） | 评审发现问题金额 | 备 注 |
| 1 | 可行性研究报告编制费 | 80000 | 0 |  |
| 2 | 造价咨询费(一标段、桃花栽植） | 188639 | -771 | 审减率超20%同比例扣减 |
| 3 | 监理费（一标、二标段） | 3435472 | -528972 | 未计专业调整系数及投标优惠率 |
| 4 | 地籍测绘、拨地定桩 | 105700 | 0 | 市国土规划测绘院 |
| 5 | 第三方结算审核费 | 12538 | -6538 | 误差率13.98% 计基本付费 |
|  | 合 计 | 3822349 | -536281 |  |